## Slide 1
附件2
村庄规划审批流程图
村民（代表）大会表决
村民委员会依照有关法律规定召开村民会议或者村民代表会议，对村庄规划成果进行表决。
县级规划审批
村民代表大会通过后，由镇人民政府报送成果至县（区）级人民政府审批。
成果公布
向公众发布、展示规划成果。
镇级人民政府
设计单位
村集体
县级人民政府
镇级人民政府
环节主体
环节内容
草案公示
规划草案公示不少于30天，同步征求村民、乡镇等相关部门意见，并召开专家评审会，收集整理公众意见。
开展编制村庄规划
委托有资质的设计单位开展编制工作。
开展现状调研工作
资料收集、入村访谈、问卷调查、驻村体验等。

## Slide 2
初步审查
镇政府（街道办）组织自然资源、农业农村、水利、林业等相关部门进行初步审查，审核通过的上报至县（市、区）自然资源主管部门。
发布通知
市自然资源局每年度按照省自然资源厅工作部署要求，组织各县（市、区）收集点状供地需求。
项目申报
建设单位向镇政府（街道办）申报拟建点状供地项目，附上项目范围红线、项目简介材料（包括预计经济效益、社会效益）等。
审查上报
县级自然资源主管部门内部会审及现场核查，县（市、区）人民政府审核通过后上报市自然资源局。
清远市
自然资源局
镇级人民政府
县级自然资源
主管部门、县（市、区）人民政府
清远市人民政府
市级审查
市自然资源局会同市农业农村局、市文化广电旅游体育部门局进行会审，初步形成“年度点状供地项目计划”。
建设单位
市政府审批
市自然资源局将“年度点状供地项目计划”报市政府批准印发实施。
实施方案备案
建设主体编制点状供地实施方案,县级以上政府同意后报市自然资源局备案。
清远市
自然资源局
清远市
自然资源局
环节内容
环节主体
办理建设用地报批手续
流程详见附件5城镇建设用地审批流程图。
附件3
点状供地申报审批流程图

## Slide 3
环节内容
环节主体
市级会审
方案公示
同步征求人大代表、政协委员、社会公众、有关专家学者、农村集体经济组织和农民的意见，形成初步成果。
编制土地征收成片开发方案
委托有资质的设计单位开展编制工作。
确定成片开发范围
项目单位、镇级政府、县级职能部门将需求报送，县级政府收集。
组织专家论证会
组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律、环保、产业等方面专家组成专家委员会，对土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证，形成审查意见。
清远市人民政府批准
出具土地征收成片方案批复
报省自然资源厅系统备案后方可启用。
县级人民政府
清远市人民政府
清远市
自然资源局
清远市
自然资源局
土地征收成片开发方案审批流程图
附件4

## Slide 4
市级审查
重点审查：符合土地利用总体规划（国土空间规划、城市规划）管控规则，落实土地利用计划指标、耕地占补平衡、林地指标等，涉及征地的完成征地六项前期工作及征地补偿安置等条件。
提出用地计划和需求
业主单位向镇级、县级政府或相关职能部门提出。
组织用地报批材料
县级自然资源主管部门指导项目选址和确定范围红线，开展建设用地报批组卷工作。
清远市建设用地审批委员会审议
项目单位
清远市
自然资源局
清远市人民政府
清远市人民政府
缴纳新增建设用地有偿使用费
县级自然资源主管部门
清远市人民政府批准
出具建设用地批复
报自然资源部及省自然资源厅系统备案后方可进入供地环节（详见附件6土地供应审批流程图）。
清远市
自然资源局
县级人民政府
环节内容
环节主体
城镇建设用地审批流程图
附件5

## Slide 5
土地供应审批流程图
附件6
县级以上用地委审议、政府审批
自然资源局将供地方案报县级以上建设用地审批委员会审议，县级以上政府审批同意后出具批复。
制定供地方案
县级以上土地储备部门制定供地方案报县级以上自然资源部门。
方案审查及现场勘察
自然资源局对供地方案进行审查，并前往地块现场勘察。
划 拨
划拨地块进行批前公示10天。
县级以上土地储备部门
县级以上人民政府
环节主体
环节内容
协议出让
协议出让需进行成交公示10天（注：协议出让在制定供地方案前需公告30天，期间如有2名以上意向人则需要转成招拍挂牌方式公开出让）。
划拨决定书
取得划拨决定书，进入用地规划报建流程（详见附件7建设工程规划报建流程图）。
挂牌出让
挂牌公告20天，挂牌时间不少于10个工作日。
成交公示
摘牌后需成交公示不少于5天。
签订出让合同
签订出让合同后，进入建设用地规划报建流程（详见附件7建设工程规划报建流程图）。
县级以上自然资源部门
县级以上自然资源部门

## Slide 6
申请《建设用地（含临时用地）规划许可证》
签订出让合同/取得划拨决定书后申请办理。
环节主体
环节内容
建设单位
市、自然资源主管部门审查
首批首个报送的分项工程中应附有相关规划总平面方案设计文件，规划总平面方案需进行10天批前公示，公示期间自然资源部门按需征询交通运输、公安交管、住建（人防、消防）、城管、供水、供电、燃气、铁塔等部门意见。
各级自然资源部门
各级自然资源部门
核发《建设工程规划许可证》
审查合格后，自然资源主管部门批出规划总平面方案及建设工程设计方案，建设单位缴纳城市基础设施配套费、取得人防意见后，自然资源主管部门核发《建设工程规划许可证》。
申请《建设工程规划许可证》
建设单位在取得土地使用证明文件后，在施工前委托设计单位编制建设工程设计方案，同步申报工程规划许可及总平面方案审查。
建设单位
核发《建设用地（含临时用地）规划许可证》
自然资源部门审查合格后核发。
建设项目位于重点审查范围的（范围详见备注），项目规划总平面方案需上报市建筑与环境艺术专业委员会审议通过。
报清远市人民政府批准
项目未位于重点审查范围的。
建设工程规划报建流程图（一）
附件7

## Slide 7
建设单位
申请建设工程联合验收
项目建筑竣工后，委托有相应资质的测绘单位进行联合测绘，出具《规划条件核实测绘报告》、《不动产测绘报告》，并按材料清单提交申报材料。
现场核查、核对报告、土地核验
根据已批准的建设工程设计方案总平面图内容及建设工程规划许可证及其附件、附图内容进行现场核对检查，对测绘报告数据内容进行核对，同步进行土地核验（核实土地出让金）。
各级自然资源部门
核发《规划条件核实合格通知书》
自然资源部门审查合格后核发，工程报建及验收程序结束。
环节主体
环节内容
申请建设工程规划验线
项目建筑开工前，委托有相应资质的测绘单位绘制《放线测量成果》、《验线测量成果》，并按材料清单提交申报材料。
建设单位
各级自然资源部门
核发《同意建设工程规划验线合格审定意见书》
自然资源部门审查合格后核发。
建设工程规划报建流程图（二）
备注：建设规划设计总平面的“重点审查范围”是指 ：市区重点地段（包括：北江、大燕河、飞来湖、笔架河、滨江河、燕湖新城主水系等沿岸地段；广清大道-清和大道、凤翔大道、清晖路、清远大道、湖城大道临街和交叉口地段；武广高铁清远站、各高速公路在市区出入口、广清城轨各站点等重要节点周边地段）和对规划区内重要旅游区或风景名胜区内部及相邻地区景观有重大影响的建设项目以及150 米以上超高层建筑和100 米以上超高层住宅建筑的建设工程设计方案。