清远市环境保护局

B

〔主动公开〕

清环函〔2017〕444号

清远市环境保护局关于市政协七届议

第2017047号提案答复的函

张素云委员：

您提出的《关于加强水资源保护的建议的提案》（第2017047号）收悉，经综合有关单位意见，现答复如下：

一直以来，我市高度重视水资源保护工作，在水环境保护的基础设施建设，水环境污染的综合整治方面做了大量工作，2016年各县（市、区）饮用水源水质年均100%达标，北江干流及上游支流水质总体良好，水质达到Ⅲ类以上，13个国控、省控监测断面全部达标，北江跨界断面水质持续保持100%达标。2017年还将重点推进如下工作：

一、加大环境基础设施建设

目前全市已建成21家污水处理厂，日处理能力49.5万吨，在此基础上，2017年又有新的环境基础设施投入建设：

1.清新告星污水处理厂现已完成环保验收，洲水污水处理厂目前完成主体工程建设和主干管网建设；旧城污水处理厂(二期)扩建工程目前完成工程量的60%。

2.2017年拟对市区旧城、东城、横荷三大污水处理厂配套管网进行升级改造，管网长度14.48公里,目前已立项,横荷配套管网项目已进入设计阶段。

3.督促相关建设单位加快完善市区洲心、龙塘、源潭、石角、乐排河和清新告星污水处理厂配套管网建设，督促各县（市、区）加快完善污水处理厂配套管网建设。

4.市区4条黑臭水体综合整治工程已于2017年2月立项，建设沿途截污管网13.2公里。

5.2017年拟动工建设旧城一期、横荷一期、龙塘一期、源潭、石角、清新告星、太平、禾云等污水处理厂提标改造工程，其中旧城一期结合二期建设已动工，横荷一期已进入设计阶段。

6.2017年将启动清城区、清新区、英德市、连州市、佛冈县的镇村污水处理设施建设；连南、连山已开展相关前期工作。

7.我市继续推进7个中心镇污水处理设施建设。目前，连南寨岗污水处理厂已完成主体工程验收和环保验收，进入调试和配套管网建设阶段，阳山黎埠、七拱污水处理厂纳入整县推进污水处理设施建设（省示范县）项目同步推进。结合镇村污水处理设施建设工作，还将在今后几年新建镇级污水处理设施62个（其中清城区1个、清新区5个、英德市18个、连州市10个、佛冈县5个、阳山县12个、连山壮族瑶族自治县6个、连南瑶族自治县5个）。

二、加大水环境污染的综合整治力度

1.我市制定的首个立法项目《清远市饮用水源水质保护条例》为我市饮用水源保护及整改工作提供强有力的法律支撑。各地政府制定了饮用水源清理整改工作方案，拟定了具体政策，全面排查执法，切实加强饮用水源水域环境保护。

2.认真贯彻实施《清远市水污染防治行动计划工作方案》，开展辖区内2017年度典型乡镇级、县级集中式饮用水水源地水质和环境管理现状调查评估，继续开展镇级以上集中式饮用水水源地规范化建设，优化饮用水源保护区，清理饮用水源保护区内违法建设项目，保障全市饮用水源安全。

3.继续推进北江流域监测体系建设，研究科学增设水质自动站，加强全市水环境监测网整合工作，全面提升北江流域水环境监控能力。

4.清理整顿禁养区限养区内禽畜养殖，推进产业集聚区污水集中处理，制定并实施《清远市未达标水体达标工作方案》，逐步提升大燕河、乐排河、笔架河、潖江、滨江、漫水河等6条河流的水质。

5.落实河长制，我市已按省的要求初步汇总全市的河湖名录，成立了领导小组,落实了工作机构和人员，同时制定《全面推行河长制工作方案》,目前方案正在征求各县（市、区）和市有关单位的意见。

6.综合整治工程进展情况，现已基本完成笔架河综合整治工程，大燕河综合整治工程正在推进，龙塘河截污工程（一期）已进入施工阶段。市政府已制定了《清远市区黑臭水体综合整治工作方案》，计划2017年优先整治澜水河和海仔大排坑，目前，完成投资4300多万元的澜水河截污工程，结合我市创模、创文、创卫工作，已对市区黑臭水体河段及支流、水坑、水渠等进行了三清（清淤、清垃圾、清杂草）、简单截污、补水等保洁措施，取得了明显的治理效果，力争2017年底前消除我市50%的黑臭水体。

三、下一步工作打算

2017年是本届党委、政府的开局之年，是中央环境保护督察整改年，是“创模”攻坚达标年，是《清远市饮用水源水质保护条例》实施首年。我市环境保护工作任务重、难度大，市政府将严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，落实河长制，强化责任担当、强化督办考核、强化责任追究。各级、各相关部门将认真落实责任，强化措施，齐心协力，共同保护好我市水资源。

感谢您对我市环境保护工作的关心和支持。

附件：与人大代表、提案人沟通情况登记表

清远市环境保护局                                       2017年5月11日

（联系人：黄艳婷，电话：3375717）

抄送：市政协提案委、市政府督查室