佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程

施工监理

招标文件

招 标 人：广东佛清广高速公路发展有限公司（加盖章）

招标代理：华杰工程咨询有限公司（加盖章）

二〇一六年八月

目    录

第一卷	2

第一篇  招标公告	3

第二篇  投标人须知	9

第三篇  合同通用条款	53

第四篇  合同专用条款	54

第 二 卷	69

第五篇  监理规范	70

第六篇  工程专用规范	71

第七篇  技术规范	72

第 三 卷	73

第八篇  投标文件格式	74

第九篇  中标通知书格式	115

第十篇  监理合同协议书格式	116

第十一篇  银行预付款保函格式	124

第十二篇  银行履约保函格式	125

第 四 卷	126

第十三篇  图纸和资料	127

# 第一卷

## 第一篇  招标公告

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理

招标公告

1．招标条件

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程已获批准建设，项目业主为广东佛清广高速公路发展有限公司，建设资金来自企业自筹资金与国内银行贷款。项目已具备招标条件，现对佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理进行公开招标，招标人为广东佛清广高速公路发展有限公司，特邀请有兴趣的潜在投标人参与本项目投标，本项目采用资格后审，实行网上报名，非电子投标方式（递交纸质投标文件）。

2.项目概况及招标范围

2.1项目概况

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程地处广东省中部地区，路线起点顺接佛（山）清（远）从（化）高速公路南段，起于花都西南面的官坑（市界），途经花都区赤坭镇、清远市清城区石角镇、源潭镇、龙塘镇、从化区鳌头镇、太平镇，终于从化区西南面的井岗，接已建成的街北高速和在建的大广高速。高速公路主线全长86.471km（扣除断链后），设计速度120km/h，双向六车道，路基宽度34.5m，桥梁与路基同宽，桥涵设计荷载为公路-Ι级。连接线（赤坭连接线）长4.9 km，采用二级公路技术标准，设计时速60km/h，路基宽度12m。

项目沿线路网发达，等级公路主要有：国道G107、G106；省道S114、S269、S253；县道X404、X285；Y748、山前旅游大道、石龙大道、德龙大道等。与本项目相关的高速公路主要有肇花高速、广清高速、广乐高速、京港澳高速、大广及街北高速等。与项目交叉的铁路有：武广客运专线铁路、京广铁路、广清城际铁路。

本项目初步设计批复概算约111.14亿，其中建筑安装工程费73.8581亿元，各监理标段主要结构物如下：

| 监理合同段 | 特大桥梁、跨线桥梁和隧道概况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| JL-1 | 九曲河大桥（K23+292），主跨现浇箱梁跨九曲河，箱梁挂篮施工。 | 大桥1座 |
| JL-2 | - 云路互通主线桥(K45+878.6),主跨现浇箱梁跨广清高速公路施工； - 龙塘1＃高架桥（K47+246.7），总长1015.06m,孔数及孔径（19×20+(2×25+35+25)+26×20），结构类型为预应力砼现浇箱梁、预应力砼小箱梁； - 龙塘2＃高架桥（K49+339.3），总长1094.56m，孔数及孔径（26×25+（32+50+320+3×31+7×33），结构类型为预应力砼现浇箱梁、预应力砼小箱梁； - 大莲高架桥（K60+523.45）,总长1611.53m，孔数及孔径（19×25+(36+45+27.5)+13×25+35×20），结构类型为预应力砼现浇箱梁、预应力砼小箱梁； - 左线黄田高架桥（K61+911.95）,总长1171.53m，孔数及孔径（25×20+19×25+28.5+3×30+2×25），结构类型为预应力砼小箱梁； - 右线黄田高架桥（YK62+913.2）,总长1174.03m，孔数及孔径（25×20+19×25+28+3×30+28+2×25），结构类型为预应力砼小箱梁； - 石牛岭隧道左线（ZK64+065），隧道全长为2497m； - 石牛岭隧道右线（YK64+055），隧道全长为2507m。 | 特大桥5座 长隧道2座 大桥1座 |
| JL-3 | 1、铺锦互通主线2＃桥（K94+654.14）,主跨预制箱梁跨京广奥高速公路施工。 | 大桥1座 |

2.2招标范围

- 本项目的路基、路面、桥涵、预制、隧道、绿化、交通安全设施等工程（不含机电、房建工程）的施工监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作，各监理标段对应的施工标段工程内容详见招标公告“2.4标段划分”；

- 监理人负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。

2.3监理服务期

各标段监理服务期：施工监理服务期限为74个月，包括施工准备阶段监理2个月，施工期监理48个月，交工验收及缺陷责任期监理24个月；如施工工期进行了调整，施工监理服务期限也相应进行调整。

2.4标段划分

本次招标施工监理划分为3个合同段，具体划分如下：

| 监理合同段 | 对应的施工合同段 | 合同桩号 | 路线全长（km） | 建安费（万元） | 对应桩号的工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JL-1 | SG-1 | K17+030.7～K44+340.5 | 27.31 | 213326.46 | 路基、路面、桥梁涵洞、绿化、交通安全设施等工程。 |
| JL-2 | SG-2 | K44+340.5～K66+626 | 22.29 | 245800.16 | 路基、路面、桥梁涵洞、隧道、绿化、交通安全设施等工程。 |
|  | SG-3 | K66+626～K69+290 | 2.66 |  |  |
| JL-3 | SG-4 | K69+290～K103+700 | 34.41 | 238393.07 | 路基、路面、桥梁涵洞、绿化、交通安全设施等工程。 |

3.投标人资格要求

3.1 资格要求

投标人应具备交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程甲级监理资质证书（不含临时甲级），且持有有效的企业法人营业执照，具有类似工程施工监理经验，并在监理人员、办公、交通、生活设施、财务、诉讼和履约等方面满足资格条件要求。

注：上述投标人资格要求的“公路工程甲级监理资质证书（不含临时甲级）”取自投标人在清远市公共资源交易中心企业库登记的信息，投标人应及时维护其在清远市公共资源交易中心企业库登记的信息，确保各项信息在有效期内。

3.2本次招标不接受联合投标。

3.3 招标人同时组织佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程的施工监理（3个合同段）和试验检测服务（3个合同段）招标，投标人可以同时对3个施工监理合同和3个试验检测服务合同段进行投标，每个投标人最多只能中1个施工监理合同段和1个试验检测服务合同，但1家或存在3.4款（1）中关联关系的多家投标人在本项目同一工程范围内的施工监理和试验检测投标中，最多只允许中一个合同段[即不得同时在第JL-1监理合同段和第SY-1试验检测服务合同段（或第JL-2监理合同段和第SY-2试验检测服务合同段，或第JL-3监理合同段和第SY-3试验检测服务合同段）中标]。当投标人同时参加多个施工监理合同段投标时，必须就不同监理合同段分别递交投标文件，但每1个监理合同段拟派的人员、业绩、设备等资料均可以相同。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

- 单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、或同一母公司多家子公司不得同时参加本项目的投标，否则按否决其投标处理。

- 投标人不得与所投标段对应的土建施工单位、材料设备供应商同为一个法定代表人或为同一母公司的子公司，否则按否决其投标处理。

3.5按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基[2014]564号）文件要求，对信用等级为AA、A的企业在递交投标文件时，应同时提交使用信用等级申请承诺书，并填写信用等级情况汇总表（申请承诺书、情况汇总表按《投标文件格式》提供）。不提交申请承诺书的，在招标评标信用等级分值取定时，AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。

3.6 投标人近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为；投标人的法定代表人、投标文件中拟委任的总监理工程师（含备选）近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为。

4.招标文件的获取

4.1 发布招标公告时间：详见招标公告日程安排（清远市公共资源交易中心网站）；

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标文件递交截止时间止。

4.2 办理投标登记手续：投标人应在递交投标文件截止时间前，登录清远市公共资源交易中心网站办理、完成网上投标登记手续：登录清远市公共资源交易中心网站“网上交易服务大厅”完成投标人的相关信息录入。

4.3 潜在的投标人可以在招标公告的项目文件清单中下载本项目招标文件。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)：详见招标公告日程安排表，投标人应在规定的时间内，将投标文件递交至清远市公共资源交易中心（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东大厅），具体开标室详见招标公告日程安排表。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 在递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权代理人须持相关身份证明文件（法定代表人身份证明、授权委托书（如授权代理人参加，需提供）、个人第二代身份证，均需原件）到场参加开标会，否则，招标人拒绝接收其投标文件。投标人递交投标文件时须携带“清远市公共资源交易中心网上招投标平台投标回执”，否则不予接收投标文件。

5.4 招标文件编制费：在递交投标文件时，投标人须缴纳本项目施工监理招标文件制作费用1000元（如投标人同时参加多个监理合同段投标，也只需缴纳1000元），如不缴交，招标人有权利不予受理该单位的投标文件。

5.5 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国采购与招标网、民营经济报、广东省招标投标监管网、清远市交通运输局网、清远市公共资源交易中心网上发布。如媒体发布公告内容不一致者，以清远市公共资源交易中心网站公告为准。

7.联系方式

| 招 标 人： | 广东佛清广高速公路发展有限公司 |  | 招标代理： | 华杰工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 清远市横荷街道狮子湖大道1号 |  | 广东分公司： | 佛山市禅城区祖庙路46号华辉大厦2304室 |
| 邮 编： | 511500 |  | 邮 编： | 528000 |
| 电 话： | 0763-3556630 |  | 电 话： | 0757-82300711 |
| 联 系 人： | 王工、冯工 |  | 传 真： | 0757-82300722 |
|  |  |  | 联 系 人： | 潘工、李工、贺工 |

| 日程安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 工程编号 |  |
| 报名开始时间 | 2016年 月 日 时 分 | 报名结束时间 | 2016年 月 日 时 分 |
| 开始发售招标文件时间 | 2016年 月 日 时 分 | 结束发售招标文件时间 | 2016年 月 日 时 分 |
| 投标人提问开始时间 | 2016年 月 日 时 分 | 投标人提问结束时间 | 2016年 月 日 时 分 |
| 保证金到帐截止时间 | 2016年 月 日 时 分 | 投标截止时间（网上报价） | 2016年 月 日 时 分 |
| 现场递交投标资料开始时间 | 2016年 月 日 时 分 | 现场递交投标资料结束时间 | 2016年 月 日 时 分 |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 开标时间 | 2016年 月 日 时 分 | 开标地点 | 开标 室 |
| 评标时间 | 2016年 月 日 时 分 | 评标地点 | 评标 室 |

## 第二篇  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目概况 | 具体信息 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：广东佛清广高速公路发展有限公司 地址：清远市横荷街道狮子湖大道1号 联系人：王工、冯工 电话：0763-3556630 |
| 招标代理机构 | 名称：华杰工程咨询有限公司 广东分公司地址：佛山市禅城区祖庙路46号华辉大厦2304室 联系人：潘工、李工、贺工 电话：0757-82300711 |
| 项目名称 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理 |
| 监理机构设置 | 本项目每个监理合同段均设置一级监理机构（不含中心试验室），即总监理工程师办公室（下称总监办），每个总监办下设一个监理组。 相应标段的总监办应在对应的施工合同段开工时必须组建完毕并进场。 |
| 招标范围及 合同段划分 | 1、本次招标的施工监理内容为： （1）本项目的路基、路面、桥涵、预制、隧道、绿化、交通安全设施等工程（不含机电、房建工程）的施工监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作，各监理标段对应的施工标段工程内容详见招标公告“2.4标段划分”； （2）监理人负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。 2、本次招标施工监理划分为3个合同段。 |
| 建设单位的管理机构 | 本项目由广东佛清广高速公路发展有限公司对全线实施建设管理工作。 |
| 资金来源 | 资金来源为：业主自筹和国内银行贷款，其中部分资金用于支付本工程的监理费用。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人最多可获得中标资格数量 | 1个 |
| 2.1 | 投标人的资格要求 | 资质条件：见附件4-1 业绩要求：见附件4-2 人员要求：见附件4-3 试验、检测设备要求：见附件4-4 办公、交通、生活设施要求：见附件4-5 财务要求：见附件4-6 诉讼和履约要求：见附件4-7 其他要求：/ |
| 2.2 | 联合体投标 | 不接受联合投标。 |
| 4.1 | 是否组织现场考察 | 否 |
|  | 现场考察时间、地点 | / |
| 5.1 | 是否召开标前会议 | 否 |
|  | 标前会议时间、地点 | / |
| 5.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间18日前 |
| 6.5 | 招标人是否设定投标控制价上、下限 | 1、只设定投标控制价上限： （1）第JL-1合同段投标控制价上限为1971.40万元； （2）第JL-2合同段投标控制价上限为2214.52万元； （3）第JL-3合同段投标控制价上限为2159.07万元。 2、下浮率范围在投标文件递交截止前15天以补遗书形式通知各投标人，投标人应按要求确认是否收到补遗书。 |
| 6.6 | 招标人是否设定标底 | 否 |
| 7 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止时间18日前 |
| 10.5 | 监理服务费是否调整 | 正常监理服务的费用不作调整 |
| 11.1 | 投标保证金金额 | 1、投标保证金的金额： （1）第JL-1监理合同段：人民币 38 万元； （2）第JL-2监理合同段：人民币 39 万元； （3）第JL-3监理合同段：人民币 40 万元。 2、投标保证金的形式：银行电汇（由投标人的基本账户一次性汇入清远市公共资源交易中心指定账户） 3、保证金的递交截止时间：详见招标公告日程安排表 4、保证金缴纳注意事项：（1）投标单位必须严格按照缴纳投标保证金通知书上的收款人信息、账户缴交，并从总公司基本账户银行缴交（转账）足额的投标保证金，不接受现金缴纳。（2）严禁采用EFT系统（广东金融结算系统）方式缴纳投标保证金，如采用此方式导致系统无法识别投标缴纳保证金信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成的后果由投标单位自行承担责任。 投标保证金的有效期：应与投标文件的有效期一致。 本款补充： 投标人必须将保证金银行汇款凭证的复印件加盖投标单位公章后附在投标文件中，否则其保证金视为无效。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 递交投标文件截止时间后120日内 |
| 13.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子文件1份（投标文件的全部内容以Word 文档形式拷贝到投标人自备的U盘中，U盘密封在投标文件第二个信封中）；正本所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，副本应是正本的彩色或黑白复制件。 |
| 14.3 | 外层信封书写要求 | 招标人 邮编：511500 地址：清远市横荷街道狮子湖大道1号 名称：广东佛清广高速公路发展有限公司 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL- 监理合同段）投标文件； 2016年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封 |
| 14.4 | 内层信封书写要求 | 投标人 邮编： 地址： 名称： 第一个信封佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL- 监理合同段）投标文件商务文件和技术建议书 第二个信封佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL- 监理合同段）投标文件财务建议书 招标人地址及名称：清远市横荷街道狮子湖大道1号 广东佛清广高速公路发展有限公司（寄） |
| 15.1 | 递交投标文件地点、 截止时间 | 地点：清远市公共资源交易中心（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东大厅） 截止时间：详见招标公告日程安排表 注：在递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权代理人须持相关身份证明文件（法定代表人身份证明、授权委托书（如授权代理人参加，需提供）、个人第二代身份证，均需原件）到场参加开标会，否则，招标人拒绝接收其投标文件。 投标人递交投标文件时须携带“清远市公共资源交易中心网上招投标平台投标回执”，否则不予接收投标文件。 |
| 15.2 | 通知推迟递交投标文件截止时间 | 原定截止时间3日前 |
| 18.1 | 开标时间、地点 | 第一个信封（商务文件和技术建议书）开标时间：同递交投标文件截止时间 地点：清远市公共资源交易中心（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东大厅） 第二个信封（财务建议书）开标时间：第一个信封评审完成后。 地点：清远市公共资源交易中心（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东大厅） 投标人需对开标情况记录表进行无异议的签名确认；未参加开标会的视为对开标过程无异议。 |
| 18.2 | 是否邀请公证机构 | 否 |
| 19.2 | 投标资料保密时间 | 从开标至合同期满后3年内 |
| 20.2 | 本工程采用评标方法 | 采用综合评标法 |
| 22.1 | 投标人收到中标通知书告知时间 | 24小时 |
| 24.1 | 履约担保形式 | 现金或银行保函（银行保函须从国有商业银行或股份制商业银行的地级市支行或以上级别的银行开具） |
|  | 履约担保金额 | 监理服务费的10％ |
| 31 | 监督部门 | 监督部门：广东省交通运输厅基建管理处 地 址：广州市白云路27号 电 话：020－83730592 传 真：020－83881519 邮政编码：510101 清远市交通主管部门：清远市市交通运输局 地 址：清远市人民二路13号交通大厦 电 话：0763-3361122 邮 编：511515 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.2 | 将本款内容修改如下： 1.2 主要工程数量表：见附件1. |  |
| 2.2 | （6）投标人应更新财务报表等资料至2015年度。 |  |
| 2.5 | 将本款内容细化如下： 2.5投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本监理合同的代建人或承包人或材料设备供应商或为本监理合同段提供招标代理服务的； （3）与本监理合同的代建人或承包人或材料设备供应商招标代理机构同为一个法定代表人的； （4）与本监理合同的代建人或承包人或材料设备供应商招标代理机构相互控股或相互任职或工作的； （5）被交通运输部、广东省交通运输厅通报被暂停或取消投标资格的，且处于有效期内； （6）被责令停业的； （7）财产被接管或冻结的，或处于破产状态的； （8）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定对承担本项目造成重大影响； （9）为投资参股本项目的法人单位。 |  |
| 11.3 | 将本款内容增加如下： 对于采用现金形式提交投标保证金的，退还投标保证金的同时还应退还投标保证金的银行同期活期存款利息。 利息计算原则如下： （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人开始办理退还投标保证金日期的前一日。 （2）利息计算以招标人退还投标保证金日期的前一日的中国人民银行公布的活期存款利率计付利息。 （3）利息金额计算四舍五入至分位。 |  |
| 18.5 | 将本款内容细化为： 18.5商务文件和技术建议书评审完毕后，招标人将通知所有投标人第二次开标的时间和地点，并对所有通过商务文件和技术建议书初步评审、资格审查和详细评审的投标人的财务建议书进行开标。未通过商务文件和技术建议书初步评审、资格审查和详细评审的投标人财务建议书不开标，退还给投标人。 财务建议书的开标由招标人主持，邀请监督部门进行监督。开标时，招标人将宣读投标人名称、投标报价以及招标人认为必要的其他细节。投标人需对开标情况记录表进行无异议的签名确认。未参加开标会的视为对开标过程无异议。 招标人应做好开标记录并要求投标人代表签字，存档备查。 |  |
| 18.8 | 在本款后增加第c项： c．未按要求递交投标保证金的。 |  |
| 21.3 | - 将本款内容细化为： 21.3招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日。中标候选人公示时，招标人将对中标候选人的相关信息（包括投标价、全部投标业绩、拟投入的主要人员及其证书信息、信用等级分值使用情况等）以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因进行公示。同时将评标报告和评标结果向交通运输主管部门备案，对中标候选人的业绩等信息按规定进行公示。 |  |
| 22.4 | 增加22.4款如下： 评标结果公示结束，且评标报告经交通运输主管部门备案完成后，招标人向中标人发出中标通知书。 |  |
| 23.4 | 增加23.4款如下： 23.4中标人在签订监理合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利、义务以及应承担的违约责任。 |  |
| 32.1 | 增加32.1款如下： 如果递交投标文件截止前，投标人信用评价等级被降为D级或取消投标资格在有效期的，招标人将不再收取该投标人的投标文件，如已经提交了投标保证金，则可退回投标保证金； 如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，或在合同签署前经招标人查证其存在造假，将取消其中标候选人资格，并没收投标保证金； 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生失信行为导致信用等级被省交通运输厅直接降至D级，则取消其中标资格； 如果在合同签署前因被交通运输部、广东省交通运输厅取消投标资格，或在履约方面发生了资格审查最低条件要求中所禁止的行为，则取消其中标资格。 发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人或重新组织招标。 |  |
| 32.2 | 增加32.2款如下： 排名第一的中标候选人在中标公示结束且无投诉或有投诉但投诉无效，并在接到招标人通知后的5个工作日内按有关规定向清远市公共资源交易中心缴纳投标交易费，该费用包含在监理报价中，发包人不另行计量支付。 如果排名第一中标人有意没有按照上述规定执行，招标人有权取消原中标决定。在此情况下招标人可将合同工程授予按评标办法确定的排名第二的投标人，或重新组织招标。如果排名第二中标人也有意没有按照上述规定执行，招标人有权取消其中标决定。在此情况下招标人可将合同工程授予按评标办法确定的排名第三的投标人，或重新组织招标。 |  |
| 32.3 | 增加32.3款如下： 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在提交投标文件截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标人应当根据实际情况是否需要暂停招标投标活动。 |  |

投标人须知

一、总则

##### 1．项目概况

1.1  项目说明：见附件1。

1.2  主要工程数量表：见附件2。

1.3  项目地理位置示意图：见附件3。

1.4  施工工期及监理服务期：见附件4。

##### 2．投标人的合格条件（适用于未进行资格预审）

2.1  投标人的资格要求须满足附件5的要求。

2.2  投标人须知前附表规定招标人接受联合体形式投标的，联合体必须符合以下要求：

（1）联合体成员可以由投标人须知前附表规定数量的监理企业组成，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力和投标人须知第2.1款规定的相应资格条件。由同一专业的监理企业组成的联合体，按照资质等级较低的企业确定资质等级；

（2）必须明确联合体牵头人，授权代理人。拟派驻现场监理机构的负责人应为联合体牵头人单位的人员；

（3）联合体各方须签订联合体协议书，约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交招标人；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，只能以一个投标人的身份投标，不得针对同一监理合同段再以各自名义单独投标或者参加其他联合体投标；

（5）联合体各方必须分别提供能证明其监理资质、法人资格及工程监理业绩等的文件或资料复印件，并加盖投标人公章。

2.3  招标人不接受投标人的分包申请并禁止转让。

2.4  投标人应对投标文件的真实性负责；如果招标人在招标阶段的评审中发现投标人有弄虚作假行为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审，并没收其投标保证金。

2.5  投标人不得与其所投标的监理合同段对应工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

2.6  具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时对同一标段提出投标申请。

##### 2．投标人的合格条件（适用已进行资格预审）

2.1  投标人必须通过资格预审[]并取得投标资格。

2.2  投标人在递交的投标文件中应按新情况更改或补充其在资格预审时提供的资料，以证实其仍能满足资格预审文件的要求，更新资料应包括以下内容：

（1）投标人名称、资质和法定代表人的变更情况及相关行业审批部门出具的证明材料；

（2）资格预审后新竣工验收的同类公路工程的项目监理评定书或有关的质量证明文件；

（3）资格预审后新承接工程的名称、规模、工期和已投入的主要监理人员等情况；

（4）拟投入本工程的主要监理人员变化情况[]；

（5）资格预审之后介入仲裁或诉讼的情况。

2.3  招标人不接受投标人的分包申请并禁止转让。

2.4  投标人应对投标文件的真实性负责；如果招标人在招标阶段的评审中发现投标人有弄虚作假行为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审，并没收其投标保证金。

2.5  投标人不得与其所投标的监理合同段对应的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

##### 3．投标费用

不论中标与否，投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自行承担。

##### 4．现场考察

4.1  招标人将按投标人须知前附表规定组织投标人对工程现场及周围环境进行实地考察[]。

4.2  投标人不组织现场考察的，投标人可以自行进入工程现场进行考察，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

4.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4  招标人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 5．标前会议

5.1  招标人将按投标人须知前附表规定召开标前会议[]。

5.2  投标人在现场考察（如果有）及阅读招标文件后提出的与投标有关的问题，招标人将在标前会议上予以解答。投标人可在投标人须知前附表规定的截止时间之前，以书面形式将要求答复的问题提交给招标人，以便招标人进行准备。

5.3  招标人将在标前会议结束后，以补遗书形式书面答复投标人提出的问题，并送达所有已购买招标文件的投标人。投标人收到补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。

5.4  招标人不会因投标人未出席标前会议而取消其投标资格，但由此造成的后果由投标人自负。

- 二、招标文件

##### 6．招标文件的内容

6.1  招标文件包括以下内容：

第一卷    第一篇   招标公告（投标邀请书）

第二篇   投标人须知

第三篇   合同通用条款

第四篇   合同专用条款

第二卷    第五篇   监理规范

第六篇   工程专用规范

第七篇   技术规范

第三卷    第八篇   投标文件格式

第九篇   中标通知书格式

第十篇   监理合同协议书格式

第十一篇   银行预付款保函格式

第十二篇   银行履约保函格式

第十三篇   支付担保保函格式

第四卷    第十四篇   图纸和资料

此外，招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为招标文件的组成部分，投标人应一并阅读。

6.2  投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与招标文件的规定严重不符的，其投标文件作废标处理。

6.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.4  招标人设定的固定价格[]，将在递交投标文件截止时间15日前以补遗书方式告知各投标人。（适用于固定标价评分法）

6.5  投标人须知前附表规定招标人设定投标控制价上、下限的[1]，将在递交投标文件截止时间15日前以补遗书方式告知各投标人。（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

6.6  投标人须知前附表规定招标人设定标底的[1]，将在开标时公布。（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

##### 7．招标文件的澄清和解答

要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标人须知前附表规定的时间前（具体以清远市公共资源交易中心日程安排时间为准），将要求澄清和解答的问题通过清远市公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理，提交问题时一律不得署名。招标人将在递交投标文件截止时间15日前在清远市公共资源交易中心网站以补遗书方式发布，补遗书一经发布，视作已发放给所有投标人。

##### 8．招标人对招标文件的修改

8.1  招标人可能会因任何原因（包括按投标人须知第5条在标前会议期间回答投标人提出的问题）对招标文件进行修改，对于修改的内容，招标人将在递交投标文件截止时间15日前在清远市公共资源交易中心网站以补遗书方式发布，补遗书一经发布，视作已发放给所有投标人。

8.2  补遗书是招标文件的组成部分。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与招标文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。

8.3  为使投标人在编制投标文件时有合理的时间对上述补遗书的内容加以考虑，招标人可以按投标人须知第15.2款的规定，将递交投标文件截止时间向后推迟。

- 三、投标文件的编制

##### 9．投标文件的内容

9.1  投标人编制的投标文件，应包括以下内容：

（1）商务文件，包括：

a.  投标书

b.  联合体协议（如果有）

c.  法定代表人身份证明

d.  授权书（如果有）

e.  投标保证金

f.  资格审查资料（适用于未进行资格审查的）

g.  资格审查更新资料（适用于已进行资格审查）

（2）技术建议书

（3）财务建议书（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

（4）招标文件要求提交的其他资料

9.2  投标人应递交拟完成本工程监理服务的技术建议书，其内容应翔实，足以说明投标人的建议能满足招标文件的要求。

9.3  投标人应递交拟完成本工程监理服务的财务建议书，说明投标人按照招标文件的要求完成该服务所需的费用。（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

9.4  投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式，表格可以按同样格式扩展和复制。

##### 10．投标报价（适用于固定标价评分法）

10.1  投标报价是投标人按照招标文件的要求完成施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的费用。

10.2  投标人应按投标人须知前附表公布的监理服务费在投标书中填报。

10.3  投标人未按给定的监理服务费填报的，作废标处理。

10.4  当合同实施期间条件发生变化时，监理服务费按投标人须知前附表的规定调整。

10.5  本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。

##### 10．投标报价（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

10.1  投标报价是投标人按照招标文件的要求完成施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的费用。

10.2  本合同监理服务费应按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算。其中，施工阶段监理服务费[]应在按照附件1给定的监理服务费计费额计算本合同监理服务基准价的基础上，投标人结合自身因素，进行投标报价；交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费可参照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算投标报价。

10.3  投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，在财务建议书中计算投标报价。

10.4  投标人应按照招标文件列出的表格格式，填报监理服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时发包人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

10.5  当合同实施期间条件发生变化时，投标人须知前附表规定监理服务费予以调整的，按第三篇通用条款6.2.4项的规定执行。

10.6  本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。

10.7  招标人设定投标控制价上、下限或标底的，投标人的投标报价不得超出招标人设定的投标控制价上、下限或标底上浮范围的，否则作废标处理。

##### 11．投标保证金

11.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式和金额提交投标保证金[]。联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金，并对联合体各成员均具有约束力。

若采用银行汇票、电汇，投标人应将投标保证金由投标人的账户一次性汇入或转入到招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。

若采用银行保函，则应由国有或股份制商业银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式。银行保函原件应在递交投标文件截止时间前单独密封递交给招标人。

11.2  投标人未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

11.3  招标人与中标人签订监理合同协议书后5个工作日内，招标人退还未中标人的投标保证金。 中标人的投标保证金，在提交了履约担保并签订了监理合同协议书后5个工作日内退还。

11.4  投标保证金在投标文件有效期满后30日内保持有效，招标人如果按投标人须知12条的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

11.5  出现下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人签订合同或未能按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

##### 12．投标文件的有效期[]

招标人可在原定投标文件有效期内根据需要提出延长投标文件有效期的要求，投标人同意此要求的，投标文件有效期相应延长，但投标人不得因此而提出修改其投标文件的要求。投标人也可以拒绝此要求，招标人不得因此没收投标人的投标保证金，但其投标文件超过原有效期后将自动失效。

##### 13．投标文件的形式和签署

13.1  投标人向招标人递交投标人须知前附表规定份数的投标文件。副本应是正本的复制件。投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.1  投标人向招标人递交投标人须知前附表规定份数的投标文件，副本应是正本的复制件。除技术建议书副本外，投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本和副本的内容不一致时，以正本为准。（适用于采用技术建议书无标识方式招标）

13.2  投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名，不得用签名章代替。

如果投标文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。经公证机关对投标人法定代表人、授权代理人的签字、投标人公章的真实性作出有效公证后，将公证书原件应装订在投标文件的正本之中。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书，但应经公证机关对投标人法定代表人身份证明的真实性做出有效公证，并将公证书原件装订在投标文件的正本之中。

13.3  投标文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签署姓名并加盖投标人公章。

13.4  投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

13.5  技术建议书应按照本招标文件第八篇对技术建议书格式的要求编制并单独装订，技术建议书正本封面加盖投标人公章一枚，除此之外，技术建议书所有正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、标识等[]。技术建议书禁止进行涂改、行间插字或删除。（适用于采用技术建议书无标识方式招标）

- 四、投标文件的递交

##### 14．投标文件的密封和标记

14.1  投标文件的商务文件和技术建议书应当密封于一个信封中，成为一份投标文件。投标文件包装必须使用内、外两层封套，内、外封套应分别加贴密封条并盖密封章。（适用于固定标价评分法）

14.1  投标文件的商务文件和技术建议书应当密封于一个信封中，财务建议书密封于另一个信封中。上述两个信封应当再密封于同一信封内，成为一份投标文件。投标文件包装必须使用内、外两层封套，内、外封套应分别加贴密封条并盖密封章。（适用于综合评标法、技术评分合理标价法）

14.2  商务文件、技术建议书正本与技术建议书副本分别密封于两个信封中，封套上应分别标明“商务文件和技术建议书正本”和“技术建议书副本”字样，上述两个信封应当再密封于同一信封内[]。（适用于采用技术建议书无标识方式招标）

14.3  投标文件外层信封应按照投标人须知前附表的规定书写，除此之外不得有任何投标人的识别标记。

14.4  内层信封上应按照投标人须知前附表的规定书写，以便因投标文件迟到或其他原因造成招标人不能接受该投标文件时得以原封退回。

14.5  如果同时投多个合同段，不同合同段的投标文件应分别装订、密封。

14.6  不符合上述要求的投标文件招标人将不予签收。

14.7  如果因投标人的原因造成投标文件迟到或遗失，过早启封或失密等情况，招标人概不负责。

##### 15．递交投标文件截止时间

15.1  投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间[]和地点[]递交投标文件，并由招标人签收。

15.2  招标人按投标人须知第7条、第8条发出补遗书后，如果决定推迟递交投标文件截止期，将在投标人须知前附表规定的时间前将延期通知送达所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

##### 16．迟到的投标文件

招标人将拒绝接受在递交投标文件截止时间后送达的投标文件，并将该投标文件按照其内层信封上写明的地址退回或由投标人自行带回。

##### 17．投标文件的修改和撤回

17.1  在递交投标文件截止时间前，投标人可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人并按招标文件要求签署。修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

17.2  修改的内容为投标文件的组成部分，应同样按照投标人须知第13条、第14条、第15条的要求进行签署、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 五、开标与评标

##### 18．开标

18.1  招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点开标。开标时，投标人的法定代表人应持法定代表人身份证明及本人身份证件或其授权代理人持授权书及本人身份证件准时出席并在签到簿上签名。如投标人的法定代表人或其授权代理人未出席开标仪式，视其默认开标记录。

18.2  开标由招标人主持，招标人应介绍投标文件的递交情况，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，如委托公证也可由公证机构检查并公证。

18.3  经确认无误后，由招标人当众拆封商务文件和技术建议书，对投标书的签署等进行核查。

18.4  投标文件中的财务建议书信封在开标时不予拆封，由交通运输主管部门保存[]。财务建议书信封拆封应符合附件6的规定[]。（适用采用综合评标法、技术评分合理标价法）

18.5  开标时，招标人宣读投标人的名称、所投监理合同段、投标保证金的递交情况、投标价（采用固定标价评分法时）和总监理工程师等主要监理人员以及招标人认为必要的其他细节。

18.6  如果招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督或公证机构当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果，投标人法定代表人或其授权代理人须在开标记录上（格式见附件7）上签字。

18.7  招标人应做好开标记录（格式见附件7）并经招标人代表、投标人、监督人、记录人签字后存档备案。

18.8  出现下列情况之一者，投标文件将不予接收：

a. 逾期送达的或者未送达指定地点的；

b. 投标文件未按投标人须知第14条规定密封和标记的。

18.9  开标时，投标文件出现以下任一情况，投标文件作废标处理：

a. 投标书中所述标段号与外包封的标段号不一致；

b. 正、副本份数不满足招标文件规定；

c. 投标书未按照招标文件规定签署并加盖投标人公章；

d. 投标书未填写投标报价。（适用于固定标价评分法）

##### 19．保密

19.1  开标后直到签订监理合同协议书为止，凡与投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的工作都应在保密的条件下进行。

19.2  在投标人须知前附表规定的保密时间内，招标人和投标人不得针对对方的投标文件和招标文件向任何第三方泄露。

##### 20．评标

20.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

20.2  评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标方法（详见附件6）进行评标。

- 六、合同的授予

##### 21．定标方式

21.1  除授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

21.2  如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标人未能遵守投标人须知第23.1款或第24条的规定，在此情况下，招标人有权取消其中标资格，招标人可依序确定其他中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

21.3  招标人应将评标报告和评标结果向交通运输主管部门备案并公示。

##### 22．中标通知书

22.1  招标人将在投标文件有效期内，向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本工程监理服务所需的监理服务费用。投标人在收到中标通知书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式告知招标人。

22.2  中标通知书是合同文件的组成部分。

22.3  招标人即使已经向中标人发出了中标通知书，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人应向交通运输主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质行为或以行贿等手段谋取中标。

##### 23．合同协议书的签署

23.1  招标人和中标人应在自发出中标通知书之日起30日内，按照招标人和中标人约定的时间和地点签署监理合同协议书。

23.2  监理合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖双方公章，双方均应出示法定代表人或其授权的代理人的有效身份证明。

23.3  双方签署监理合同协议书后，招标人应同时将中标结果告知所有投标人。

##### 24．履约担保

24.1  在签订监理合同协议书前，中标人须按投标人须知前附表规定的形式和金额向招标人提交履约担保[]。

24.2  履约担保可采用本招标文件第十二篇规定的银行履约保函格式，或招标人认可的其他形式。

24.3  投标人未按规定提交履约担保的，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

24.4  履约担保的返还按第三篇合同通用条款第4.5.3项的规定执行。

24.5  招标人要求中标人提交履约担保的应同时向中标人提交监理服务费支付担保。

- 七、重新招标和不再招标

##### 25．出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标：

（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标委员会否决全部投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订监理合同协议书的。

##### 26．不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 八、纪律和投诉

##### 27．对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 28．对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员以行贿等违法方式谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 29．对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受投标人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本工程“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，法律、法规和规章规定的除外。

##### 30．对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受投标人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 31．投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向投标人须知前附表规定的监督部门投诉。

- 九、其他

##### 32．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容。

投标人须知附件

#### 附件1  项目说明

- 项目概况

1.工程建设规模

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程地处广东省中部地区，路线起点顺接佛（山）清（远）从（化）高速公路南段，起于花都西南面的官坑（市界），途经花都区赤坭镇、清远市清城区石角镇、源潭镇、龙塘镇、从化区鳌头镇、太平镇，终于从化区西南面的井岗，接已建成的街北高速和在建的大广高速。高速公路主线全长86.471km（扣除断链后），设计速度120km/h，双向六车道，路基宽度34.5m，桥梁与路基同宽，桥涵设计荷载为公路-Ι级。连接线（赤坭连接线）长4.9 km，采用二级公路技术标准，设计时速60km/h，路基宽度12m。

项目沿线路网发达，等级公路主要有：国道G107、G106；省道S114、S269、S253；县道X404、X285；Y748、山前旅游大道、石龙大道、德龙大道等。与本项目相关的高速公路主要有肇花高速、广清高速、广乐高速、京港澳高速、大广及街北高速等。与项目交叉的铁路有：武广客运专线铁路、京广铁路、广清城际铁路。

本项目初步设计批复概算约111.14亿，其中建筑安装工程费73.8581亿元，各监理标段主要结构物如下：

| 监理合同段 | 特大桥梁、跨线桥梁和隧道概况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| JL-1 | 九曲河大桥（K23+292），主跨现浇箱梁跨九曲河，箱梁挂篮施工。 | 大桥1座 |
| JL-2 | - 云路互通主线桥(K45+878.6),主跨现浇箱梁跨广清高速公路施工。 - 龙塘1＃高架桥（K47+246.7），总长1015.06m,孔数及孔径（19×20+(2×25+35+25)+26×20），结构类型为预应力砼现浇箱梁、预应力砼小箱梁； - 龙塘2＃高架桥（K49+339.3），总长1094.56m，孔数及孔径（26×25+（32+50+320+3×31+7×33），结构类型为预应力砼现浇箱梁、预应力砼小箱梁； - 大莲高架桥（K60+523.45）,总长1611.53m，孔数及孔径（19×25+(36+45+27.5)+13×25+35×20），结构类型为预应力砼现浇箱梁、预应力砼小箱梁； - 左线黄田高架桥（K61+911.95）,总长1171.53m，孔数及孔径（25×20+19×25+28.5+3×30+2×25），结构类型为预应力砼小箱梁； - 右线黄田高架桥（YK62+913.2）,总长1174.03m，孔数及孔径（25×20+19×25+28+3×30+28+2×25），结构类型为预应力砼小箱梁； - 石牛岭隧道左线（ZK64+065），隧道全长为2497m； - 石牛岭隧道右线（YK64+055），隧道全长为2507m。 | 特大桥5座 长隧道2座 大桥1座 |
| JL-3 | 1、铺锦互通主线2＃桥（K94+654.14）,主跨预制箱梁跨京广奥高速公路施工。 | 大桥1座 |

- 建设条件

详见本项目设计图纸

三、建设要求

1.主要技术指标

详见本项目设计图纸

2、质量、安全等要求

2.1 质量：标段工程交工验收的质量评定为合格且评分90分以上；竣工验收的质量评定为优良。

2.2 安全：严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，认真细致地做好本项目的安全生产工作。

四、其他需要说明的情况

1、招标范围及标段划分。

（1）招标范围：

1）本项目的路基、路面、桥涵、预制、隧道、绿化、交通安全设施等工程（不含机电、房建工程）的施工监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作，各监理标段对应的施工标段工程内容详见招标公告“2.4标段划分”；

2）监理人负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。

（2）标段划分：

本次招标施工监理划分为3个合同段，具体划分如下：

| 监理合同段 | 对应的施工合同段 | 合同桩号 | 路线全长（km） | 建安费 | 对应桩号的工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JL-1 | SG-1 | K17+030.7～K44+340.5 | 27.31 | 213326.46 | 路基、路面、桥梁涵洞、绿化、交通安全设施等工程。 |
| JL-2 | SG-2 | K44+340.5～K66+626 | 22.29 | 245800.16 | 路基、路面、桥梁涵洞、隧道、绿化、交通安全设施等工程。 |
|  | SG-3 | K66+626～K69+290 | 2.66 |  |  |
| JL-3 | SG-4 | K69+290～K103+700 | 34.41 | 238393.07 | 路基、路面、桥梁涵洞、绿化、交通安全设施等工程。 |

#### 附件2  项目地理位置示意图

详见本项目设计图纸

#### 附件3  监理服务期

各标段监理服务期：施工监理服务期限为74个月，包括施工准备阶段监理2个月，施工期监理48个月，交工验收及缺陷责任期监理24个月；如施工工期进行了调整，施工监理服务期限也相应进行调整。

附件4  资格审查要求

附件4-1资格审查要求（资质最低要求）

资 质 要 求

投标人应具备交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程甲级监理资质证书（不含临时甲级），且持有有效的企业法人营业执照，具有类似工程施工监理经验，并在监理人员、办公、交通、生活设施、财务、诉讼和履约等方面满足资格条件要求。

招标人将按照交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》网站中“公路工程监理资质企业名录”（以下简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录”或投标人名称与“名录”不符的，将不能通过资格审查。

附件4-2资格审查要求（业绩最低要求）

| 合同段 | 业 绩 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第JL-1合同段 | 路基工程 | 近5年至少独立累计完成过40km及以上的新建或改扩建高速公路路基施工监理任务。 |
|  | 路面工程 | 近5年至少独立累计完成过40km 及以上的新建或改扩建高速公路沥青砼路面施工监理任务。 |
|  | 桥梁工程 | 近5年至少独立完成过1座单跨50m及以上新建或改扩建桥梁工程施工监理任务。 |
|  | 交通安全设施工程 | 近5年独立完成过至少2个合同段新建或改扩建高速公路交通安全设施工程的施工监理任务，且累计里程不小于40km。 |
| 第JL-2合同段 | 路基工程 | 近5年至少独立累计完成过35km及以上的新建或改扩建高速公路路基施工监理任务。 |
|  | 路面工程 | 近5年至少独立累计完成过35km及以上的新建或改扩建高速公路沥青砼路面施工监理任务。 |
|  | 桥梁工程 | 近5年至少独立完成过1座新建或改扩建高速公路特大桥梁工程施工监理任务。 |
|  | 隧道工程 | 近5年至少独立完成过1座新建高速公路长（或特长）隧道工程施工监理任务。 |
|  | 交通安全设施工程 | 近5年独立完成过至少2个合同段新建或改扩建高速公路交通安全设施工程的施工监理任务，且累计里程不小于35km。 |
| 第JL-3合同段 | 路基工程 | 近5年至少独立累计完成过50km及以上的新建或改扩建高速公路路基施工监理任务。 |
|  | 路面工程 | 近5年至少独立累计完成过50km及以上的新建或改扩建高速公路沥青砼路面施工监理任务。 |
|  | 桥梁工程 | 近5年至少独立完成过1座单跨50m及以上新建或改扩建桥梁工程施工监理任务。 |
|  | 交通安全设施工程 | 近5年独立完成过至少2个合同段新建或改扩建高速公路交通安全设施工程的施工监理任务，且累计里程不小于50km。 |

注：1、近五年指2011年8月1日至投标文件递交之日止，业绩计算以此期间通过交工验收（或项

目评定书或质量评定书）的项目为准。

2、“完成过”指工程完工并交工验收或项目评定或质量评定合格。

3、本文提到的交工验收是指交工验收或一次性竣工验收。

4、如投标人提供1项业绩同时符合上述要求的路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施工程中的2项或多项，可重复计算，下同。

5、投标人必须在投标文件格式“附件A-3 投标人近年已完成的同类工程表”后同时附业绩证明资料：①中标通知书、②合同协议书、③交工验收报告（或项目评定书或质量评定书）三份资料的复印件作为有效的业绩证明。上述有关证明资料应能清晰表达投标人填写业绩的有关数据及内容，如上述三份资料不能体现招标文件要求的要素，则还需要提供发包人证明资料，并加盖发包人公章。

6、评标委员会如发现业绩有不实或做假，将导致资格审查不通过。

附件4-3  资格审查要求（人员最低要求）

附件4-3-1总监理工程师办公室

| 序号 | 监理岗位 |  | 资 格 要 求 | 最低数量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JL-1 | JL-2 | JL-3 |
| 1 | 总监理工程师 |  | 具有交通运输部核发的公路工程监理工程师资格证书，且已在投标人处进行岗位登记，具有路桥相关专业高级及以上技术职称，持有安全、环保监理培训考试合格证书，5年及以上现场工程监理经验，年龄不超过55岁，并相应满足以下要求： （1）第JL-1合同段：近5年至少担任过1项高速公路工程施工监理总监理工程师或副总监理工程师； （2）第JL-2合同段：近5年至少担任过1项高速公路工程、1座特大桥梁施工监理和1条长隧道施工监理总监理工程师或副总监理工程师。 （3）第JL-3合同段：近5年至少担任过1项高速公路工程施工监理总监理工程师或副总监理工程师。 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 备选总监理工程师 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 专业监理工程师 | 路基工程 | 具有交通运输部核发的公路工程道桥专业监理工程师资格证书，具有路桥专业中级及以上技术职称，从事公路路基工程监理工作5年及以上。 | 2 | 2 | 2 |
| 4 |  | 路面工程 | 具有交通运输部核发的公路工程道桥专业监理工程师资格证书，具有路桥相关专业中级及以上技术职称，从事公路路面工程监理工作5年及以上。 | 2 | 2 | 2 |
| 5 |  | 桥梁工程 | 具有交通运输部核发的公路工程道桥专业监理工程师资格证书，具有路桥相关专业中级及以上技术职称，从事桥梁工程监理工作5年及以上。 | 2 | 5 | 2 |
| 6 |  | 隧道工程 | 具有交通运输部核发的公路工程隧道专业监理工程师资格证书，具有中级及以上技术职称，从事隧道工程监理工作5年及以上。 | / | 2 | / |
| 7 |  | 合同管理 | 具有住房和城乡建设部核发的注册造价工程师或交通运输部（原交通部）颁发的甲级造价人员证书，具有中级及以上技术职称，从事造价工作5年及以上。 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  | 测量工程 | 具有交通运输部核发的专业监理工程师资格证书，具有中级及以上技术职称，从事测量工作5年以上。 | 1 | 2 | 1 |
| 9 |  | 试验检测 | 具有交通运输部核发的公路工程试验检测类专业监理工程师资格证书或交通运输部基本建设质量监督总站核发的试验检测工程师资格证书，具有路桥专业中级及以上技术职称，从事试验检测工作3年以上。 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  | 安全环保 | 具有交通运输部核发的专业监理工程师资格证书，持有“安全监理、环境监理培训合格证”，具有路桥专业中级及以上技术职称，从事监理工作3年以上。 | 2 | 2 | 2 |
| 11 |  | 交通安全设施 | 具有交通运输部核发的专业监理工程师资格证书，具有路桥相关专业中级及以上技术职称，从事交通安全设施监理工作5以上。 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  | 地质工程 | 具有交通运输部核发的专业监理工程师资格证书，具有地质或岩土相关专业中级及以上技术职称，从事监理工作3年以上。 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 档案及竣工资料负责人 |  | 具有路桥或土建相关专业初级及以上技术职称，至少具有一个高速公路工程项目竣工档案全过程编制和管理工作经验。 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 监理员 |  | 具有监理人员培训证书，路桥专业初级及以上技术职称，从事监理工作2年以上。 | 5 | 8 | 5 |
| 15 | 测量员 |  | 具有路桥或土建相关专业初级及以上技术职称，从事相关工作2年以上。 | 2 | 3 | 2 |
| 总监理工程师办公室合计 |  |  | / | 23 | 33 | 23 |

注：

1、总监理工程师(以及备选人)必须为投标人自有人员，须填写投标文件格式附件B-1和附件B-2，并在附件B-2后附总监理工程师(以及备选人)：社保证明材料、监理工程师证书、岗位登记单位（在交通运输部工程质量监督局——行业数据信息查询——监理人员查询中查询此人现聘用单位，并将此网页截图作为人员岗位登记单位证明材料）、职称证书、身份证和业绩证明材料复印件。

- 业绩证明材料可以是中标通知书（或合同协议书或交工验收报告或项目评定书或质量评定书）复印件，但有关资料必须能清晰反映人员业绩的有关数据及内容，如上述资料还不能体现招标文件要求的要素，则还需要提供发包人证明资料，并加盖发包人公章。

- 社保证明资料由投标人所属社保机构出具的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构专用章)。社保证明应为投标文件提交时间前半年时间的社保。

2、本表主要监理人员（指总监理工程师(以及备选人)、专业监理工程师）总数量的50％以上应为投标人自有人员，除总监理工程师(以及备选人)之外，其他人员只要求填写投标文件格式附件B-1，不需要附任何其他证明资料。但如果投标人中标，则要求投标人在开工前向业主上报相关人员证明资料。在评审时，仅对人员数量进行强制性审查，不满足本表人员数量要求的，将不予通过资格审查。

3、路桥相关专业包括道桥、道路、桥梁、路桥、公路工程专业（下同），专业以职称证书为准，若职称证书无专业则以毕业证书上的专业为准。

4、以上人员必须按工程施工监理需要准时到场，发包人将对人员到岗情况进行随机抽查，按监理合同条款规定进行管理和处罚。

5、上述人员为最低要求，投标人如中标，应按国家《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）、行业、广东省等有关规定配备相应人员，中标人不得因此向发包人索赔。

附件4-4  资格审查要求（试验、检测设备最低要求）

适用于合同段：JL-1、JL-2、JL-3

| 序号 | 试验、 检测项目 | 设 备 名 称 | 规格、型号 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检测 | 回弹仪 |  | 2 |
| 2 |  | 游标卡尺 |  | 3 |
| 3 |  | 钢筋保护层测定仪 |  | 1 |
| 4 |  | 轻型触探仪 |  | 1 |
| 5 |  | 水准仪 |  | 1 |
| 6 |  | 全站仪 |  | 1 |
| 7 |  | 裂缝测宽仪 |  | 1 |

注：1、如投标人中标，招标人将据此清单核查进场的仪器设备，仪器设备必须有效标定。发包人有权要求中标人根据实际试验检测需要增加试验检测设备的投入，中标人不得因此向发包人索赔。

附件4-5  资格审查要求（办公、交通、生活设施最低要求）

附件4-5-1 总监办办公、交通、生活设施

| 序号 | 设备与设施名称 | 单位 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、办公设施 |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 台 | 20 |
| 2 | 电话机（有线） | 台 | 1 |
| 3 | 传真机 | 台 | 1 |
| 4 | 激光打印机 | 台 | 1 |
| 5 | 彩色扫描仪（可扫描A3） | 台 | 1 |
| 6 | 数码摄像机 | 台 | 1 |
| 7 | 数码相机（500万像素以上） | 台 | 2 |
| 8 | 复印机（可复印A3） | 台 | 1 |
| 二、交通设施 |  |  |  |
| 1 | 交通车辆（越野车行驶里程5万公里以内） | 辆 | 2 |
| 2 | 皮卡 | 辆 | 1 |
| 三、办公、生活用房 |  |  |  |
| 1 | 会议室 | m2 | ≥150 |
| 2 | 综合办公室 | m2 | ≥500 |
| 3 | 档案室 | m2 | ≥40 |

注：1、本表数量为最低要求，办公生活用房应执行省交通运输厅对高速公路标准化管理的规定。

- 监理驻地需与网络连接，充分考虑可视化管理的手段，网络流量达10M以上。

- 办公、生活用房配备空调，会议到配备投影设备、话筒等。

- 发包人有权要求中标人根据实际需要增加办公、交通、生活设施的投入，中标人不得因此向发包人索赔。

附件4-6  资格审查要求（财务最低要求）

| 项 目 | 合同段 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务能力 | JL-1 | 1、投标人近3年经审计财务报告中的营业额累计不应少于人民币 4000万元。 2、投标人在上一年度（2015年度）的流动资产与流动负债的比率不小于1。 3、投标人近3年中至少2年盈利。 |  |
|  | JL-2 | 1、投标人近3年经审计财务报告中的营业额累计不应少于人民币 4400万元。 2、投标人在上一年度（2015年度）的流动资产与流动负债的比率不小于1。 3、投标人近3年中至少2年盈利。 |  |
|  | JL-3 | 1、投标人近3年经审计财务报告中的营业额累计不应少于人民币 4200万元。 2、投标人在上一年度（2015年度）的流动资产与流动负债的比率不小于1。 3、投标人近3年中至少2年盈利。 |  |

注：1、近3年指2013年、2014年、2015年。

2、投标人需提供近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见（报告），主要提供（不限于）资产负债表、现金流量表、利润表、完税凭证和能反映关联企业交易信息的复印件。复印件必须清晰可辨，与原件页面大小一致（不允许多页拼接复印）。

附件4-7  资格审查要求（诉讼和履约最低要求）

| 项 目 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 诉讼和履约 | 1．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 2．没有被交通运输部、广东省交通运输厅通报而取消相应投标资格（处于有效期内）。 3．投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 4．在最新一年广东省公路工程从业单位信用评价结果中，信用等级未被评为D级。 5. 投标人近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为；投标人的法定代表人、投标文件中拟委任的总监理工程师（含备选）近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为。 注：以上投标人、法定代表人、总监理工程师（含备选）行贿犯罪行为查询证明材料为投标人所在地人民检察院提供的查询结果资料，其原件按投标文件格式要求装订。对投标人伪造、涂改查询结果证明材料的，一经发现将向相关检察机关进行举报，并按提供虚假材料而否决其投标，按不良投标行为予以公告。 |  |

附件5  评标办法

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理

评标办法（综合评标法）

1.总则

1.1为规范本工程施工监理评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委2001 年第12 号令）、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）等有关规定，并结合本工程招标文件，制订本评标办法。

1.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。

1.4本工程评标采用综合评标法。

2．评标组织及职责

2.1 评标委员会组成

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济专家组成。评标委员人数为七人或以上单数，其中招标人代表两人，其他专家在清远市评标专家库中按规定随机抽取。评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名主任评标委员，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

2.2 评标委员会职责

（1）对投标文件进行初步评审、资格审查；

（2）确定评审需澄清、核实的内容；

（3）进行商务、技术和财务的详细评审；

（4）综合评分并推荐中标候选人；

（5）建议是否重新招标；

（6）完成书面评标报告提交招标人。

3．评审程序

3.1 评标准备

评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据，协助评标委员会了解和熟悉招标项目的如下内容：

（1）招标项目的工程规模、标准和工程特点；

（2）招标文件规定的评标办法；

（3）招标文件规定的其他与评标有关的内容。

3.2 评审程序

（1）初步评审；

（2）资格审查；

（3）详细评审；

（4）投标文件的澄清（如果有）；

（5）综合评分；

（6）财务评审；

（7）推荐中标候选人；

（8）编写评标报告。

4．初步评审（第一个信封）

评标委员会将对投标文件进行初步评审。只有通过初步评审的投标文件才能参加下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；

（2）投标文件（正本）按招标文件规定加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名，未使用签名章代替；

（3）投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；

（4）按照招标文件规定提供了法定代表人身份证明、授权书（如有）、公证书；

（5）监理服务期、工程质量目标满足招标文件要求；

（6）投标人未以他人名义投标、未与他人串通投标、未以行贿手段谋取中标，以及未弄虚作假；

（7）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

5．资格审查

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证；

（2）投标人的资质等级符合招标文件第二篇“投标人须知”规定；

（3）投标人的业绩符合招标文件第二篇“投标人须知”规定；

（4）投标人的人员资格符合招标文件第二篇“投标人须知”规定；

（5）投标人的试验、检测设备符合招标文件第二篇“投标人须知”规定；

（6）投标人的办公、交通、生活设施符合招标文件第二篇“投标人须知”规定；

（7）投标人的财务状况符合招标文件第二篇“投标人须知”规定；

（8）投标人的诉讼和履约符合招标文件第二篇“投标人须知”规定。

投标文件任一项条件不满足招标文件资格审查要求的，作废标处理。

6．详细评审

首先，评标委员会对通过初步评审、资格审查的投标文件第一个信封从合同条款、监理能力、管理水平以及投标人以往监理业绩及履约信誉等方面进行详细评审（按本条6.1、6.2、6.3款规定），并对商务文件、技术建议书分别评审打分。

然后，在监督人员的见证下，招标人开启第一个信封通过初步评审和详细评审的投标文件的第二个信封，评标委员会对其进行财务评审（按本条6.4款规定），第一个信封未通过初步评审和详细评审的投标文件的第二个信封不予开启，退还给投标人。

技术建议书、商务文件、财务建议书分别评审打分，其分值分别为40分、50分、10分，总分100分。

6.1 合同条款响应性评审（第一个信封）

投标人通过合同条款响应性评审的主要条件：

（1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

（2）投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

（3）投标人未提出不同的计量、支付办法；

（4）投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

（5）投标人对合同条款没有重大偏离；

（6）满足招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，不能通过响应性评审，否决其投标。

6.2 技术评审（第一个信封）（40 分）

只有通过前述第4条初步评审和第6.1款响应性评审的投标人才能进入技术评审。各评分内容（质量和安全监理、进度监理、费用及合同监理、施工环境保护管理、对本工程重点难点分析、对本工程的建议）得分以评标委员会各成员的打分的平均值确定，该平均值去掉一个最高分和一个最低分后的平均值，平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

技术评审主要内容和分值范围如下：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲（或监理方案）和措施（满分25分） | 质量和安全监理（满分10分） | 6-10 |
| 2 |  | 进度监理（满分5分） | 3-5 |
| 3 |  | 费用及合同监理（满分5分） | 3-5 |
| 4 |  | 施工环境保护管理（满分5分） | 3-5 |
| 5 | 对本工程重点难点分析（满分10分） |  | 6-10 |
| 6 | 对本工程的建议（满分5分） |  | 3-5 |

6.3 商务评审（第一个信封）（50 分）

主要内容和分值范围如下：

（1）监理人员及机构设置10 分

监理人员符合资格审查要求的，得10分。

（2）监理设施和设备 5 分

监理设施和设备满足资格审查要求的，得5 分。

（3）监理业绩与信誉35分

① 适用于第JL-1合同段：

| 路基工程 （4分） | 近5年独立累计完成40km的新建或改扩建高速公路路基施工监理任务，得2.4分； 在此基础上每增加20km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.6分。 |
| --- | --- |
| 路面工程 （4分） | 近5年独立累计完成40km的新建或改扩建高速公路沥青砼路面施工监理任务，得2.4分； 在此基础上每增加20km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.6分。 |
| 桥梁工程 （8分） | 近5年独立完成过1座单跨50m及以上新建或改扩建桥梁工程施工监理任务，得4.8分，在此基础上每增加1座单跨50m及以上的新建或改扩建桥梁工程施工监理任务的加0.4分，最高加分不超过3.2分。 注：同一座桥梁只计较大跨径分值，不累计。 |
| 交通安全设施工程（4分） | 近5年独立累计完成40km的新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工监理任务，得2.4分； 在此基础上每增加20km（尾数不计），加 0.4分，最高加分不超过1.6分。 |
| 履约信誉 （15分） | 1、履约情况（5分） 2015年8月1日至投标文件递交截止日止，投标人没有发生如下情形的得5分，否则按如下扣分： （1）交通运输部通报批评或处罚一次，扣2分； （2）广东省交通运输厅通报批评或处罚一次，扣1分； 同一事项同时被多个部门通报批评或处罚只按最高的扣分计算1次。最多扣5分。 2、信用等级（5分） 投标人信用评价等级为AA级的得5.0分；信用评价等级为A级的得4.75分；信用评价等级为B级的得4.45分；信用评价等级为C级的得3.65分。 注：（1）根据广东省交通运输厅最新下发的“广东省公路工程从业单位信用评价结果”、交通运输部公路局最新下发的“公路监理企业全国综合信用评价结果”确定投标人的信用等级，前述的“最新”是指：截止至投标文件递交之日止，广东省交通运输厅、交通运输部公路局下发的最新一年度的信用评价结果； （2）信用评价等级优先采用广东省交通运输厅最新一年度下发的信用等级；如投标人无广东省交通运输厅最新一年度下发的信用等级而上一年度有的，则其原信用等级可延续一个评价年度；信用等级延续一个评价年度后仍无信用评价等级的，按照交通运输部公路局最新下发的信用等级确定；其他情况，投标人的信用评价等级按B 级对待。 （3）确定投标人广东省交通运输厅的信用等级，执行《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基[2014] 564号文）确定，对信用等级为AA、A的企业在递交投标文件时，应同时提交使用信用等级申请承诺书，并填写信用等级情况汇总表（申请承诺书、情况汇总表按《投标文件格式》提供）。不提交申请承诺书的，在招标评标信用等级分值取定时，AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。 3、获得荣誉与奖励（5分） 近5年（2011年8月1日至投标文件递交之日止，以获奖证书上颁发的时间为准），投标人监理的项目获得国家优质工程奖或中国土木工程詹天佑大奖或中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)，每项得2分，最高得5分。 |

② 适用于第JL-2合同段：

| 路基工程 （3分） | 近5年独立累计完成35km的新建或改扩建高速公路路基施工监理任务，得1.8分； 在此基础上每增加18km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.2分。 |
| --- | --- |
| 路面工程 （3分） | 近5年独立累计完成35km的新建或改扩建高速公路沥青砼路面施工监理任务，得1.8分；在此基础上每增加18km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.2分。 |
| 桥梁工程 （7分） | 近 5年独立完成过1座特大桥梁的新建或改扩建高速公路桥梁工程施工监理任务，得4.2分，在此基础上每增加1座特大桥梁的新建或改扩建高速公路桥梁工程施工监理任务的加0.4分，最高加分不超过2.8分。 注：同一座桥梁只计较大跨径分值，不累计。 |
| 隧道工程 （7分） | 近5 年内独立完成过1座新建或改扩建高速公路长（或特长）隧道工程施工监理任务，得4.2分，在此基础上每增加1 座长隧道或特长隧道，加0.4分，最高加分不超过2.8 分。 |
| 履约信誉 （15分） | 1、履约情况（5分） 2015年8月1日至投标文件递交截止日止，投标人没有发生如下情形的得5分，否则按如下扣分： （1）交通运输部通报批评或处罚一次，扣2分； （2）广东省交通运输厅通报批评或处罚一次，扣1分； 同一事项同时被多个部门通报批评或处罚只按最高的扣分计算1次。最多扣5分。 2、信用等级（5分） 投标人信用评价等级为AA级的得5.0分；信用评价等级为A级的得4.75分；信用评价等级为B级的得4.45分；信用评价等级为C级的得3.65分。 注：（1）根据广东省交通运输厅最新下发的“广东省公路工程从业单位信用评价结果”、交通运输部公路局最新下发的“公路监理企业全国综合信用评价结果”确定投标人的信用等级，前述的“最新”是指：截止至投标文件递交之日止，广东省交通运输厅、交通运输部公路局下发的最新一年度的信用评价结果； （2）信用评价等级优先采用广东省交通运输厅最新一年度下发的信用等级；如投标人无广东省交通运输厅最新一年度下发的信用等级而上一年度有的，则其原信用等级可延续一个评价年度；信用等级延续一个评价年度后仍无信用评价等级的，按照交通运输部公路局最新下发的信用等级确定；其他情况，投标人的信用评价等级按B 级对待。 （3）确定投标人广东省交通运输厅的信用等级，执行《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基[2014] 564号文）确定，对信用等级为AA、A的企业在递交投标文件时，应同时提交使用信用等级申请承诺书，并填写信用等级情况汇总表（申请承诺书、情况汇总表按《投标文件格式》提供）。不提交申请承诺书的，在招标评标信用等级分值取定时，AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。 3、获得荣誉与奖励（5分） 近5年（2011年8月1日至投标文件递交之日止，以获奖证书上颁发的时间为准），投标人监理的项目获得国家优质工程奖或中国土木工程詹天佑大奖或中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)，每项得2分，最高得5分。 |

③ 适用于第JL-3合同段：

| 路基工程 （4分） | 近5年独立累计完成50km的新建或改扩建高速公路路基施工监理任务，得2.4分； 在此基础上每增加25km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.6分。 |
| --- | --- |
| 路面工程 （4分） | 近5年独立累计完成50km的新建或改扩建高速公路沥青砼路面施工监理任务，得2.4分； 在此基础上每增加25km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.6分。 |
| 桥梁工程 （8分） | 近5年独立完成过1座单跨50m及以上的桥梁工程施工监理任务，得4.8分，在此基础上每增加1座单跨50m及以上的新建或改扩建桥梁工程施工监理任务的加0.4分，最高加分不超过3.2分。 注：同一座桥梁只计较大跨径分值，不累计。 |
| 交通安全设施工程（4分） | 近5年独立累计完成50km的新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工监理任务，得2.4分； 在此基础上每增加25km（尾数不计），加0.4分，最高加分不超过1.6分。 |
| 履约信誉 （15分） | 1、履约情况（5分） 2015年8月1日至投标文件递交截止日止，投标人没有发生如下情形的得5分，否则按如下扣分： （1）交通运输部通报批评或处罚一次，扣2分； （2）广东省交通运输厅通报批评或处罚一次，扣1分； 同一事项同时被多个部门通报批评或处罚只按最高的扣分计算1次。最多扣5分。 2、信用等级（5分） 投标人信用评价等级为AA级的得5.0分；信用评价等级为A级的得4.75分；信用评价等级为B级的得4.45分；信用评价等级为C级的得3.65分。 注：（1）根据广东省交通运输厅最新下发的“广东省公路工程从业单位信用评价结果”、交通运输部公路局最新下发的“公路监理企业全国综合信用评价结果”确定投标人的信用等级，前述的“最新”是指：截止至投标文件递交之日止，广东省交通运输厅、交通运输部公路局下发的最新一年度的信用评价结果； （2）信用评价等级优先采用广东省交通运输厅最新一年度下发的信用等级；如投标人无广东省交通运输厅最新一年度下发的信用等级而上一年度有的，则其原信用等级可延续一个评价年度；信用等级延续一个评价年度后仍无信用评价等级的，按照交通运输部公路局最新下发的信用等级确定；其他情况，投标人的信用评价等级按B 级对待。 （3）确定投标人广东省交通运输厅的信用等级，执行《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基[2014] 564号文）确定，对信用等级为AA、A的企业在递交投标文件时，应同时提交使用信用等级申请承诺书，并填写信用等级情况汇总表（申请承诺书、情况汇总表按《投标文件格式》提供）。不提交申请承诺书的，在招标评标信用等级分值取定时，AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。 3、获得荣誉与奖励（5分） 近5年（2011年8月1日至投标文件递交之日止，以获奖证书上颁发的时间为准），投标人监理的项目获得国家优质工程奖或中国土木工程詹天佑大奖或中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)，每项得2分，最高得5分。 |

注：上表中“近5年”均指2011年8月1日至投标文件递交截止日止。

6.4 财务评审（第二个信封）（10 分）

只有通过前述6.1、6.2、6.3款规定的第一个信封初步评审和详细评审的投标人才能进入财务评审。

6.4.1 投标人通过财务建议书初步评审的主要条件：

（1）财务建议书按招标文件规定签字、盖章齐全，填报了投标价；

（2）投标人未提交调价函。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，不能通过财务评审，否决其投标。

6.4.2 算术性修正

评标委员会对通过6.4.1 款财务建议书初步评审的投标人的报价按下列原则进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，在保证投标总价不变的前提下予以合理调整单价。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以总价不变的前提下，修正各细目合价累计数。

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以总价不变的前提下，修正各子目合价。

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

6.4.3 计算评标基准价

（1）确定招标人最高投标限价

下浮率在开标现场采取摇珠方式确定。

下浮率在投标文件第二个信封（财务建议书）开标前在开标现场采取摇珠方式确定。

摇珠操作办法如下：在下浮率摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，分三次摇出3个球对应的下浮率的平均值（四舍五入保留至百分数小数点后两位）即为本标段招标的下浮率（每次摇出的球不再放入摇珠机）。

招标人最高投标限价＝招标人控制价×（1-下浮率）。

招标人最高投标限价四舍五入保留至个位整数。

下浮率范围在投标文件递交截止前15天以书面形式通知各投标人。

（2）确定有效投标价

通过财务评审，且满足以下报价范围的为有效投标价：有效投标价≤招标人最高投标限价的100%。大于招标人最高投标限价的100%的投标价，否决其投标。

（3）计算评标基准价

招标人最高投标限价下浮2%作为评标基准价。即评标基准价=招标人最高投标限价*98%

评标基准价四舍五入保留至个位整数。

6.4.4 计算财务得分

当投标人报价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1.5分，每低于评标基准价一个百分点扣1分，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。

用公式表示如下：

式中：F1— 投标人财务得分；

F— 财务得分所占的百分比权重，F＝10

D1— 投标人的投标报价；

D— 评标基准价。

若D1≥D，则E=1.5；若D1<D，则E=1。财务得分最低为0分。

7．投标文件的澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。对此投标人不得拒绝，否则，否决其投标，并没收投标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分；

（3）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

8.综合得分

  - 各投标人的综合得分等于技术评分、商务评分与财务评分之和。

9.推荐中标候选人

9.1 根据综合得分由高至低的顺序，每个监理合同段推荐3名中标候选人（当有效投标人不足3名时，可推荐的中标候选人的人数为1～2名）。如果中标候选人综合得分相同时，则以技术评分得分较高的优先；如果技术评分得分也相同，则以商务评分得分较高的优先；如果商务评分得分也相同，则以有效投标报价低的优先；有效投标报价也相同的，则由专家投票确定中标候选人排序。

9.2 招标人同时组织佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程的施工监理（3个合同段）和试验检测服务（3个合同段）招标，投标人可以同时对3个施工监理合同和3个试验检测服务合同段进行投标，每个投标人最多只能中1个施工监理合同段和1个试验检测服务合同，但1家或存在招标公告3.4款（1）中关联关系的多家投标人在本项目同一工程范围内的施工监理和试验检测投标中，最多只允许中一个合同段[即不得同时在第JL-1监理合同段和第SY-1试验检测服务合同段（或第JL-2监理合同段和第SY-2试验检测服务合同段，或第JL-3监理合同段和第SY-3试验检测服务合同段）中标]。中标候选人推荐原则如下：（1）评标委员会按本工程施工监理和试验检测服务实际开标时间先后顺序依次推荐相应标段的中标候选人（当施工监理和试验检测服务同时开标，首选推荐施工监理的中标候选人）；

- 投标人不得同时成为第JL-1监理合同段和第SY-1试验检测服务合同段（或第JL-2监理合同段和第SY-2试验检测服务合同段，或第JL-3监理合同段和第SY-3试验检测服务合同段）中标候选人。

- 如果一个投标人在多个施工监理合同段中综合得分排名均为第一的，则推荐该投标人为监理服务费投标控制价上限较大标段的第一中标候选人，视自动放弃其余监理标段中标候选人的资格。

9.3 出现特殊情况，由评标委员会讨论决定。

10.定标原则

10.1招标人应首先选择推荐的第一中标候选人为中标人。

10.2如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人, 或重新组织招标，但第一中标候选人的投标保证金不予退还。如果推荐的第二中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人, 或重新组织招标，但第二中标候选人的投标保证金不予退还。如果推荐的第三中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标，但第三中标候选人的投标保证金不予退还。

10.3如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，按否决其投标处理，且没收其投标保证金。

10.4如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生失信行为导致信用等级被省交通运输厅直接降为D级，或被省交通运输厅（包括转发交通运输部）通报批评而取消投标资格，则取消其中标资格，按否决其投标处理。

发生以上第2-4款情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。

11.评标报告

  - 评标委员会审定评标结果后，向招标人提交书面报告，除招标项目基本情况、监督人员名单以及开标记录之外， 评标委员会所有成员应当在评标报告上逐页签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。评标报告应如实记载下列内容：

  - 11.1 评标委员会的成员名单

  - 11.2 开标记录情况

  - 11.3 符合要求的投标人情况

  - 11.4 评标采用的标准、评标办法

  - 11.5 投标人排序

  - 11. 6 推荐的中标候选人

  - 11.7 需要说明的其他事项

  - 11. 8 附件

附件6  附表

附表6-1   问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）  ：

工程的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于      年    月    日     时时间递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在     年    月     日   时前将原件递交至 （详细地址） 。

主任评标委员： （签字）

年    月    日

附表6-2   问题澄清解答

问题澄清解答

编号：

工程招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：      （ 全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年     月     日

## 第三篇  合同通用条款

（采用交通运输部《公路工程施工监理招标文件范本》（交质监发[2008]557号）中的合同通用条款）

## 第四篇  合同专用条款

## 合同专用条款

本合同专用条款是对合同通用条款的补充、修改和具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与通用条款不一致时，以本合同专用条款的规定为准。

1．定义与解释

1.1定义

1.1.1　项目

项目名称：佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）；

发包人名称：广东佛清广高速公路发展有限公司；

规划建设审批情况：              ；

项目核准情况：                  ；

初步设计审批情况：             ；

资金组成及到位情况：发包人自筹资金与国内银行贷款，已落实；

招标文件备案情况：已备案；

征地拆迁完成情况：已满足需要。

1.1.2　工程

（1）工程地点：广东省；

（2）合同段划分：

| 监理合同段 | 对应的施工合同段 | 合同桩号 | 路线全长（km） | 建安费 | 对应桩号的工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JL-1 | SG-1 | K17+030.7～K44+340.5 | 27.31 | 213326.46 | 路基、路面、桥梁涵洞、绿化、交通安全设施等工程。 |
| JL-2 | SG-2 | K44+340.5～K66+626 | 22.29 | 245800.16 | 路基、路面、桥梁涵洞、隧道、绿化、交通安全设施等工程。 |
|  | SG-3 | K66+626～K69+290 | 2.66 |  |  |
| JL-3 | SG-4 | K69+290～K103+700 | 34.41 | 238393.07 | 路基、路面、桥梁涵洞、绿化、交通安全设施等工程。 |

注：建安费、桩号为暂定桩号，最终以施工图为准。

1.1.14交工证书 所监理的施工项目基本完工，经发包人按交通部《公路工程竣（交）工验收办法》组织交工验收后认为工程质量合格，监理工程师向承包人签发的交工证书。交工证书签发后，本工程即进入缺陷责任期。

1.1.15缺陷责任终止证书 所监理的施工项目缺陷责任期满，并且承包人按合同规定完成了修复工作后，监理工程师向承包人签发的证书。

1.1.16监理工程师指监理机构中具有交通运输部（原交通部）颁发的监理工程师资格的人员统称为监理工程师。

1.1.17监理人员指监理工程师和监理机构中的相关专业技术人员统称为监理人员。

1.2.解释

将通用条款1.2.3款修改为：

1.2.3组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1监理合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

1.2.3.2 中标通知书；

1.2.3.3 投标书和投标书附录；

1.2.3.4 合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.2.3.5 合同通用条款；

1.2.3.6 工程专用规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.2.3.7 监理规范；

1.2.3.8 技术规范；

1.2.3.9 技术建议书；

1.2.3.10 财务建议书；

1.2.3.11 监理机构及人员资质；

1.2.3.12 构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．监理人的义务

2.1监理服务的形式、范围、目标与内容

2.1.1服务形式

2.1.1.1 本项目每个监理合同段均设置一级监理机构（不含中心试验室），即总监理工程师办公室（下称总监办），每个总监办下设一个监理组。

相应标段的总监办应在对应的施工合同段开工时必须组建完毕并进场。

2.1.1.2总监办人员由监理单位人员组成，办公、交通、生活设施由监理单位按投标承诺的标准配置。

2.1.2服务范围

2.1.2.1监理服务的工程范围：

本合同监理服务的工程范围为：

- 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理第JL-  合同段路基、路面、桥涵、预制、隧道、绿化、交通安全设施等工程（不含机电、房建工程）的施工监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作；

- 监理人负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。

2.1.3服务目标

2.1.3.2对第三方履约管理的服务目标：确保工期，节省投资，保证安全，工程质量达到交工验收合格、竣工验收优良（验收工程质量评分值大于等于90分）；

2.1.4监理服务的内容

监理服务的内容：质量监理、进度监理、费用监理、施工安全监理、施工环保、水保监理、信息管理、合同管理、文件资料管理及现场施工协调。

2.1.5 发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：监理人在行使以下规定的职权之前，应先取得发包人的专门批准：

（1）审核分包本工程的某非主体部分；

（2）核对施工队伍、人员和设备的进场情况是否跟承包人投标文件承诺的一致，发布开工令、暂时停工或复工令；

（3）决定承包人有权得到的工程延期；

（4）审查批准技术规范(规格)或设计的变更；

（5）下达变更指令；

（6）对新增施工细目的单价进行估价；

（7）审核有关暂定金额的使用；

但如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下向承包人发布处理紧急情况所必需的指令。但监理人随后应及时向发包人报告情况，并与发包人协商进一步应采取的措施。

在通用条款2.1.5 款后增加2.1.6 款：

2.1.6 监理人不得借用施工单位试验资料作为该自行试验的资料，也不得以旁站代替抽检。

2.2 监理服务的依据

在合同通用条款2.2 款下增加2.2.8 项：

2.2.8 本项目执行广东省交通运输厅交通建设工程质量责任制和质量事故责任追究制度的有关规定。

2.3 监理职责

在合同通用条款2.3款下增加2.3.3～2.3.4 项：

2.3.3 中心试验室

因本项目试验检测服务工作另行招标，故监理标段无需建立中心试验室。

2.3.4 计算机网络管理

本项目将采用项目管理系统，通过计算机网络进行信息管理，对计算机网络管理的有关要求和配置，监理人应积极配合(包括设备与人员配置)，并按发包人的要求使用发包人搭建的计算机网络进行相关的工程监理和管理。

2.4 监理人员

在通用条款2.4.1 款后面增加：

监理人配备的监理人员必须满足招标文件规定的最低标准。

将通用条款2.4.3款的内容修改为：监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，应提前一个月书面通知发包人并得到发包人的同意。

监理人在投标文件中填报的人员必须全部按时到位，对于人员不及时到位的按违约进行以下处罚：总监理工程师10万元/人次（用备选人替换首选人的调整不受此限）。如因特殊原因确需对投标文件中的主要监理人员进行调整，所代替的人选在资格、资历、能力等方面均不得低于原来的人选，监理人须将更换人员的相关资料如任职证明、毕业证书、专业（执业）资格证书等复印件报发包人备案，并按上述标准处罚。

在通用条款2.4.5 款后增加以下内容：

由此而导致的费用增加，由监理人自负，并按2.4.3 款进行处罚。

将通用条款2.4.6 款修改为：

2.4.6 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及主要监理人员，必须常驻现场，每月不得少于22天，所有人员一律不得在同一时间内承担其他项目的监理任务。若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须提请发包人批准后方可离开。如果总监理工程师或其它主要监理人员需离开现场的时间超过14 天，则监理人必须按第2.4.3 款规定派同样资质的人员来替换。

监理人应如实记录各监理人员及行政事务人员的出勤情况及工作内容，并在每月月末提交发包人签字确认。

在通用条款2.4.6 款后增加2.4.7~2.4.11 款：

2.4.7 尽管监理人已按投标文件中的人员进场计划派遣了监理人员，但若发包人认为现场监理人员仍不足以满足施工监理服务的需要而影响了对工程质量及进度的监控时，发包人有权要求监理人另外增派或雇用监理人员；监理人在接到通知后应立即执行发包人的指示，不得无故拖延，同时发包人也有权要求监理人减少监理人员。监理人因此增加的费用支出应视为已包括在其投标报价之中，发包人将不另行支付。但如果监理人员的增加是由于监理人履行附加服务或额外服务所造成的，发包人将按照合同条款的有关规定给予补偿。

如果监理人需要对其在投标文件中提出的人员进场计划进行调整，必须事先经过发包人的批准；所有监理人员需经发包人组织考核合格后方可进场。

2.4.8 监理人员上岗时必须统一着装、挂牌，做到标志明显，形象分明。

2.4.9 监理人须根据交通运输主管部门的有关规定，完成监理人员从业登记和业绩登记。

2.4.10 监理人员进场后，发包人将组织对监理人员进行上岗前考核，同时在监理服务期限内，发包人将根据实际情况不定期对监理人员进行考核，考核不合格的监理人员将不准上岗，全部监理人员均须持证上岗。

2.4.11 在缺陷责任期内，监理人应配备 3 名监理人员（包括总监理工程师、合同工程师、安保工程师），负责缺陷责任的处理，且所安排人员应到岗到位，不得随意更换。

在通用条款2.5 款后增加2.6 款和2.7 款：

2.6 设施和物品

2.6.1 监理人应自备履行监理服务所需的一切设施、设备及物品，并承担相应的使用费和维修费，此项工作应视为已包括在监理人正常的服务范围之内，其相关费用已列入监理人监理服务费用报价之中。

2.6.2 监理人配备的服务设施及设备必须满足招标文件中规定的最低标准。

2.7 监理驻地建设标准化

招标人对本项目采用标准化管理，监理驻地标准化必须满足《广东省高速公路建设标准化管理规定（试行）》的要求，同时还应满足：

2.7.1 办公用房

（1）入口处设置监理部标识牌。

（2）各办公室的标志标牌等按照业主下发的格式制作。

2.7.2 生活用房

（1）生活用房应设在办公用房附近。

（2）食堂建设要求

1）食堂必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源20m 以外的地方，与宿舍的距离不得小于10m。

2）食堂地面应做排水、防滑处理，并设置独立的制作间、储藏间，总面积不小于30 m2；餐厅按每座占地面积不小于1.1 m2 设座，人均面积不小于0.6 m2。

3.发包人的义务

3.2 文件和资料

将通用条款3.2.5 款修改为：

3.2.5 项目环境影响评价报告。

增加3.2.6 款：

3.2.6 其他。

3.5 代表

发包人授权代表：另文通知。

3.9 将通用条款3.9 款删除。

4.责任和保障

4.1 监理人的违约及赔偿责任

将通用条款4.1.1 款的原内容删除，修改为：

4.1.1 监理人的违约和赔偿责任

监理人有下表所述违约情况时，发包人将按下表规定对监理人进行处罚。

违约处罚表

| 类别 | 序号 | 违约处罚项目 |
| --- | --- | --- |
| 职 业 操 守 | 1 | 监理工程师如在质量管理、计量和变更设计工作中弄虚作假，包括但不仅限于存在质量不合格项目或承包人未实施的项目进入月度计量的情况，每发现一次： （1）扣除监理服务费2万元，同时替换该监理工程师； （2）如给发包人造成重大损失、情节严重的将移交司法机关处理。 |
|  | 2 | 监理工程师不得借职务之便违规向承包人介绍分包队伍、推销原材料、介绍务工人员，如有发生： （1）扣除监理服务费2万元； （2）撤换该监理工程师并将分包队伍、材料供应商及有关人员清除出场。 |
|  | 3 | 监理工程师在监理工作中发生越权审批或肢解变更项目、变相越权审批等行为，每次处以5000元的处罚，情节特别严重的处以1万元的处罚，给发包人造成经济损失的，监理人应以损失额的30%（ 在合同条款4.4 款规定的赔偿限额内）赔付给发包人，同时撤换该人员。 |
|  | 4 | 如发现监理人的投标文件中所报业绩资料有弄虚作假的： （1）发现一项处以监理服务费2万元的处罚； （2）情况恶劣的，发包人有权单方面终止监理合同，并没收监理人的履约担保金。 |
|  | 5 | 投标文件中所报主要监理人员中的工作经历或证件有弄虚作假的： （1）发现一人处以监理服务费5000元的处罚； （2）情节恶劣的，发包人有权要求更换该人员。 |
|  | 6 | 投标时承诺的本单位自有人员（自有人员是指在本单位进行岗位登记并依法签订劳动合同、购买社保的人员）不能满足要求的，按下列条款处理： （1）处以2万元的处罚； （2）同时须按要求补足至最低限度要求，如不执行，发包人将处以200元/天/人的处罚直至监理人纠正至满足要求为止。 |
|  | 7 | 监理人或监理人员不得以任何名义向承包人索要各种费用、物品或器具等，每发现一次处以监理服务费3万元的处罚，并撤换该人员。 |
|  | 8 | 监理人违反监理合同的规定，将监理服务的任何部分转让或分包的，发包人有权单方面终止监理合同，并没收监理人的履约担保金。 |
|  | 9 | 监理人不履行职责，造成工程质量、安全事故或与承包人串通损害发包人利益的，发包人有权采取以下措施： （1）处以5000元的处罚。给发包人造成经济损失的，监理人应以损失额的30% （在合同条款4.4 款规定的赔偿限额内）赔付给发包人。 （2）情节严重的，发包人将单方面终止监理合同，并没收监理人的履约担保。 |
| 工 作 态 度 | 10 | 公路工程施工监理规范（JTG G10-2006 ）附录A 中规定的工序、部位必须进行旁站，隐蔽工程必须全过程旁站。若发现无旁站时，每发现一次给予监理人1000元的经济处罚。 |
|  | 11 | 监理人员必须及时检查和签认现场资料，如违反处以1000元/项/次的处罚。 |
|  | 12 | 监理人员未发现施工现场严重违规作业或发现但没有采取有效措施制止的，处以2000 元/次的处罚，并撤换有关人员。 |
|  | 13 | 监理工程师抽验频率达不到20% 或规范规定的频率的：按被检项目单元每少一个百分点给予1000 元的经济处罚，同时视实际情况进行补检； |
|  | 14 | 监理工程师不得采取旁站的方式采集抽验数据，每发现一次给予300 元的经济处罚。 |
|  | 15 | 经监理工程师审核后上报的计划统计报表、计量支付报表及工程变更资料，如出现未按规定时间报送的,处以300 元/项/次的处罚；出现人为错漏、不负责任乱签字、不按合同条款规定计量导致出现偏差且单项偏差达到20%或以上的，处以1000 元/项/次的处罚，并撤换有关人员。 |
|  | 16 | 监理人未按要求建立有关台帐及整理有关资料的，或台帐及资料反映的内容与工程实施进展脱节的，发现一次给予1000 元的处罚；监理人未按发包人要求提供有关资料及工程汇报材料，或未及时提供的，发现一次处以1000 元的处罚。 |
|  | 17 | 监理人应负责编制竣工档案与结算文件的一致性，重点审查竣工图工程量与结算工程量的一致性，若发现竣工图工程量与结算工程量不一致，每发现一处罚款200 元。 |
| 人 员 | 18 | 监理人未经发包人同意擅自更换档案管理人员的，处以5000元/人的处罚。 |
|  | 19 | 发包人要求核查的监理人员的证件原件（执业资格证、职称证等）不能提供或不能按时提供的，按下列条款处理： （1）处以3000元/人次的处罚； （2）同时发包人有权要求监理人进行更换，如不按要求进行更换的，处以300 元/天的处罚直至监理人更换为止。 |
|  | 20 | 发包人发现监理人在投标时列报的监理人员不完全满足相应岗位资格要求（如工作经验，工作能力、监理服务年限、年龄、执业资格证等）的，按下列条款处理： （1）处以1万元/人的处罚； （2）同时发包人有权要求监理人进行更换，如不按要求进行更换的，处以300 元/天/人的处罚直至监理人更换为止。 |
|  | 21 | 发包人有权根据工程进展和工程建设需要增加监理人员，监理人必须无条件服从，否则处以300元/天/人的处罚直至监理人员到位为止。 |
|  | 22 | 监理人投入本项目的总监（驻地）、专业监理工程师等必须为本项目专职人员，不得兼任其他项目监理职务；必须保证每月22 天以上留在施工现场；离开施工现场超过2天（含2天）时间须经发包人批准。如违反： （1）兼任其他项目监理职务的，处以2万元/人的处罚，同时处以2000元/天/人次的处罚直至监理人纠正为止； （2）不足22天/月留在现场的，同时处以不足天数的处罚：2000元/天； （3） 未经发包人同意擅自离开现场超过2天时间的，按超过天数处以2000 元/天的处罚。 |
|  | 23 | 监理人应按合同规定自行配备测量、检测等必要设备并要按合同规定的规格保质保量按时到位投入使用，否则按不到位仪器设备清单价格或市场价格（如无清单价格）的两倍从监理服务费总额中予以扣除，并处以300元/天的处罚直至该仪器或设备到位为止 |
| 设备 | 24 | 根据工程实际需要，发包人有权要求监理人增加仪器、设备的数量或新增部分仪器或设备，如监理人拒绝执行，发包人将按书面通知要求到位的最后期限起算，处以300元/天的处罚直至该仪器或设备到位为止。 |
| 工期 | 25 | 因监理原因，整个工程未按期完工（包括任何一个合同段没有按期完工），监理人须承担以下责任：每拖延一天，发包人按未按期完工合同段承包人的拖期损失偿金的5%计罚。 |

4.5 保障

将通用条款4.5.2 款最后一句话“发包人应同时向监理人提供监理服务费支付担保”删除。

将通用条款4.5.3 款修改如下：

4.5.3 发包人按照本合同条款第6.3.7.1 款规定扣除监理服务费用5%作为缺陷责任期的保留金。发包人在签发合同工程交工证书后7日内向监理人返还履约担保。

5.监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.2 监理服务的时间和期限

将本款最后一句话“如果非监理人的原因，致使监理服务时间延长的，可由双方通过协商，另行签订补充协议”修改为：

如果且非监理人的原因，致使监理服务时间发生变动的，监理施工服务期的变动不超过3个月时，不考虑监理服务费的追加。若监理施工服务期的变动超过3个月时,变动时间部分的监理服务费按6.2.2款计算附加监理服务费，报业主审核后结算。

在监理施工服务期的延长期内，监理单位应按业主要求配置相应资质的人员和设备，保障工程顺利实施、完成。

5.4 监理合同的变更

将通用条款5.4.4 、5.4.5 款修改为：

5.4.4 在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人不予调整。

5.4.5 在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人不予调整。

5.5 监理合同的暂停与解除

将合同通用条款5.5.1.3 款的最后一句话修改为：

不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、龙卷风等自然灾害；

(2)战争、骚乱、暴动，但纯属监理人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工监理原因引起者除外；

(3)核反应、辐射或放射性污染；

(4)空中飞行物体坠落或非发包人或监理人责任造成的爆炸、火灾；

(5)瘟疫。

6.监理服务的费用与支付

6.2 监理服务费计费方法

在通用条款6.2.1款后面增加：

上述监理服务费包括监理人员服务费、监理办公、交通、通讯、生活设施费、监理试验检测、测量费用以及监理人的管理费、劳务费、技术服务费、工程监理奖金、自用设备的使用和管理、保险、成本、利润、税金和规费等一切费用。

监理人应按合同规定承担本项目的施工安全、环保、水保等监理工作，相关费用应包含在其所报的各项监理服务费用之内，发包人不单独支付。

6.2.2附加监理服务的费用

删除通用条款内容，改为：

除第5.4.5款外，由于非监理人（含发包人或第三方责任）的原因造成：

工程延期3个月以上时，发包人将按照合同工程量清单《现场监理服务费细目清单》、《施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费计算表》表中的报价，按实（扣除3个月后）增加现场监理服务费及公司取费，其它费用不予增加。

将通用条款6.2.3修改为：

6.2.3额外服务的费用

额外服务的费用计算方法：

参照原监理合同的监理服务费用报价水平，由发包人和监理人签订补充合同确定。

6.2.4监理服务费的调整

删除通用条款内容，改为：

因增加附加监理服务、额外服务时，监理服务费应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整；额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整；

将通用条款6.2.5修改为：

6.2.5加班费指法定节假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用。监理人应充分考虑施工过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，含入报价之中，发包人不单独支付。监理人不得以任何理由向承包人索取加班费。

6.3 支付

将通用条款6.3.1 款修改为：

6.3.1 动员预付款

为使监理服务能够及时开展，在监理合同签订、主要监理人员及必要的测量检验仪和其它设备已经到场，并且监理人提交了动员预付款担保后7 日内，发包人应按监理服务费总额的10%向监理人支付动员预付款，但监理人须按发包人抵扣需要提供增值税专用发票。

动员预付款的担保金额应等于动员预付款额，并应采用招标文件第十一篇中提供的格式，或招标人认可的其他形式。提供担保所需费用由监理人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将动员预付款全部扣回之前一直有效。

将通用条款6.3.3.1 项修改为：

6.3.3.1 根据监理合同通用条款第4.1 款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中或履约担保中扣回。

将通用条款6.3.4 款删除。

6.3.5 支付方式与支付内容

将通用条款6.3.5.1项第一段删除，修改为：

6.3.5.1发包人采用分期支付的方式每月（季）按监理人数向监理人支付监理服务费，其中，施工阶段（含施工准备阶段）按月支付，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费按季度支付。监理人应在每月（每季第一个月）的25日前将上月（季）监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复且监理人须按发包人抵扣需要提供增值税专用发票后14日内向监理人支付监理服务费。施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费包括两部分，第一部分是现场监理服务费，用于直接支付派驻现场的监理人员和在现场配置的各类设备、设施的费用，监理单位应将这部分费用全部用于现场；第二部分为监理单位取费，包括企业管理费、利润和各种税金、报价清单中未列出的其它辅助人员的费用等，单位取费为现场监理服务费的70%计取。

将通用条款6.3.5.1项（1）的内容修改为：

（1）施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费的计量支付方法如下：

现场监理人员服务费：按经业主批准实际进场监理人员上月经考核的需实际发放的工资进行计量。结算时，监理人员工资按照实际发放（考核后）工资进行结算；交通车辆费按不同型号的台·月单价，按经过业主批准进场的实际发生的车辆数量、使用时间进行计量；监理办公用房及办公设施费用、监理生活用房及生活设施费用按合同规定的标准配置齐全并经验收合格后开始计量支付，至本项目各合同段交工验收结束后2个月计量支付完毕，在上述时间之后的缺陷责任期间的监理生活用房及生活设施费不再另行计量支付。

每月的支付金额等于现场监理服务费与监理单位取费之和的85%。

将通用条款6.3.5.1项（3）的内容删除。

将通用条款6.3.5.2项删除。

将通用条款6.3.5.3项修改如下：

6.3.5.3交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费的计量支付方法如下：

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费按附件D的第2项包干使用。每期的计量支付金额等于财务建议书附件D监理服务费报价汇总表序号2项/交工验收与缺陷责任期阶段服务期（按季度计算，最后一个季度如果不足3个月，仍按一个季度计算）。

将通用条款6.3.7.1 款和6.3.7.2 款合并修改为：

6.3.7.1 按6.3.5.1 项（1）扣留的15%监理费，在缺陷责任期达到一年时支付其中的5%，在缺陷责任期结束时支付另外5%，待该工程竣工验收并同时通过审计后支付剩余的5%。上述监理费用均应扣除应扣款项之后（如有）再行支付。

将通用条款6.3.8 中的“按照银行同期贷款利率计算相应利息”修改为“按照银行同期六个月以内（含六个月）短期贷款利率计算相应利息”。

在通用条款6.3 款下增加6.3.10 项如下：

6.3.10 暂定金额

暂定金额根据发包人的指示全部或部分使用，或根本不予动用。

7.其他

7.3 奖励

在通用条款7.3款下增加7.3.2：

7.3.2 工程监理奖金

工程监理奖金为“财务建议书附件D 监理服务费报价汇总表”中序号1、2 项费用（不随合同金额的变化而改变）之和的4%，由发包人统一掌握和控制，用于工程建设期间发包人对现场监理人员的奖励，主要用于在工程施工过程中开展的各种评比活动，对监理人监理范围内的工程质量达到优良标准、进度控制达到发包人计划要求时，由发包人对监理人员直接进行奖励。具体操作按发包人工程实施过程中制定的相关评比办法执行。

7.3.3 优监优酬价款

为贯彻落实《广东省高速公路建设管理提升年行动纲要》、《广东省交通运输厅关于印发广东省高速公路建设管理“五赛五比”活动实施方案的通知》（粤交基〔2015〕482号）等文件精神，全面推行现代化工程“五化”管理，巩固提升“双标”管理成效，建立工程施工监理优监优酬制度，提高工程施工监理质量管理水平，本合同设立优监优酬价款，用于项目的监理质量管理奖励。该金额按投标人财务建议书附件D 监理服务费报价汇总表中施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费之和的1.5%计提，并不随合同总价的变化而调整。监理人获得支付的额度：由发包人参照广东省交通运输主管部门的高速公路工程优质优价和施工监理优监优酬实施意见、广东省高速公路建设管理“五赛五比”活动实施细则等文件制订的本项目实施细则执行。

在通用条款增加7.7 款如下：

7.7 行贿和受贿

在合同执行过程中，监理工程师的行为要公正，严禁发生行贿和受贿行为。如监理人有上述行为造成工程损害、发包人的经济损失等，监理人应负一切责任，并予赔偿。发包人、监理人和承包人均应严格执行交通部交监察发[1999]711 号文和广东省交通运输厅粤交监函[2000]2325 号文有关廉政建设的规定。发包人与监理人签订监理服务合同的同时，按监理招标文件的格式签订《廉政合同》。

8.争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由有管辖权的工程所在地人民法院诉讼解决。

9.补充条款

9.1 本项目建设期间临时用地严禁占用基本农田，严格控制占用耕地、林地；如确需占用耕地、林地的，必须按规定到当地主管部门办理相关手续。预制场、搅拌场等容易造成永久性破坏的临时用地一般不得占用耕地；取土场应选址在荒山、荒坡等劣质地，合理设计控制取土深度，严禁在基本农田范围内取土；弃（土）渣场不得占用耕地，要充分考虑永久性征收与临时用地相结合，合理划定弃（土）渣场范围；租用临时用地协议必须有复垦条款。

9.2 为在项目交工验收后及时完成水保验收工作，各监理单位负责协调、配合水土保持设施竣工验收技术报告的编制单位（含施工期水土流失监测、技术评估等工作）开展相关工作，并且按水土保持设施竣工验收技术报告编制单位提交的检测方案安排相关的水土保持监理工作。

9.3 为在项目交工验收后及时完成项目竣工环境保护验收工作，各监理单位负责协调、配合环境保护验收监测（调查）报告，编制单位开展相关工作，并且按环境保护验收监测（调查）报告单位提交的保护方案安排相关的环境监理工作。

9.4 为确保监理人员合理待遇、激发监理人员的工作积极性和责任心，监理机构必须执行下列发包人规定：

（1）投标人财务建议书报价表中监理人员月工资单价不得低于下表的最低标准，下表的最高标准仅作为投标报价参考：

| 岗位 | 月工资（元/月） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低标准 | 最高标准 |  |
| 总监 | 13000 | 18000 | 含工资、个人所得税，不含劳动者五险一金 |
| 专业监理工程师 | 7000 | 10000 |  |
| 监理员 | 4500 | 6000 |  |

（2）监理人员月工资由月基本工资加绩效考核工资两部分组成，其中绩效考核工资与监理机构和监理人员考核等级系数挂钩。

月工资 =月基本工资+当月绩效考核工资=（0.5M）+[（0.5M（k1 + k2）/2）]

M=投标人财务报价表中月工资单价；k1为业主对监理人员绩效考核工资等级系数、k2为监理单位对监理人员绩效考核工资等级系数。

当月绩效考核工资系数k1、k2分别根据建设单位和监理单位的月度考核的等级而定，等级共分为A、B、C、D四个等级，A、B、C、D四个等级对应的考核绩效工资系数见下表。

| 考核等级 |  | 考核工资等级系数（k） | 对应月度考评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 优 | 1.0 | 100～90 |  |
| B | 良 | 1.0～0.8 | 89～75 |  |
| C | 合格 | 0.8～0.6 | 74～60 |  |
| D | 不合格 | 0 | 59以下 |  |

（3）在项目监理工作开展前，发包人将根据公路工程监理相关规定、并结合项目实际情况制定项目具体考评及奖惩办法，监理人须接受考评和奖惩，由此引起监理费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

（4）监理机构的监理人员的每月工资由总监办根据考评结果计算应收总额报发包人审定后纳入计量支付，并由发包人监督发放。

9.5 关于竣工文件的补充条款：

（1）监理文件必须与工程施工同步形成、同步收集，并按照档案预组卷的标准同步进行系统的整理。

（2）工程开工后，监理单位应及时建立档案管理机构，明确分管领导、管理部门和配备适应工作需要的档案管理人员，并保持相对稳定。

（3）档案的装具和设施设备应满足档案管理的要求，保证文件材料和档案的安全。

（4）监理文件的形成应规范、清晰，数据真实、准确。

（5）监理文件应按照交通运输部关于公路建设项目档案的归档范围收集齐全、完整。

（6）标段交工或项目通车前，监理文件应按照预组卷（除未装订和打页码外，其余同档案专项验收的标准一样）的标准完成。

（7）项目交工或通车前，监理单位应对各标段施工文件的完整、准确、系统性进行检查，并形成书面评价意见。

（8）项目交工或通车3个月内，监理文件应按照国家科技档案的标准和交通运输部规定的归档范围，全部完成组卷和编目。经业主单位组织检查验收后，移交给业主单位。

（9）如监理单位因竣工文件未按时完成或质量问题影响到本项目的交工验收以及项目档案专项验收，业主有权视情节轻重从监理服务费或履约保函中扣除相关的费用。

9.6 监理单位驻地

（1）监理单位不得以任何形式接受施工单位租借的场所作为驻地，也不得与施工单位共租。

（2）有条件的情况下，发包人有权替监理单位选择驻地，以便三方在一处联合办公，三方按使用面积分担驻地建设装修、租金、水电及其它相关费用。

9.7关于监理机构的补充条款

监理单位每个标段组建一个监理组，总监办应依照有利于开展监理工作的原则，按所监理的施工标段并结合工程分布情况，合理配置监理人员。

监理组一般设桥梁、路基、测量等各专业监理工程师、监理员，并实行总监负责制。

项目监理管理机构层次如下：总监办总监、总监办（质量安全监理部）→监理组专监→监理组监理员。

监理人员到位：总监原则上按监理单位投标文件到位，如有更换须经监理单位申请、发包人考察同意后，再由监理单位委派任命。其它监理人员原则上按监理单位投标文件到位，如有更换或补充须经监理单位申请、发包人考察同意后，再由总监办下达任命。

9.7.1 监理管理办法

发包人在项目实施过程中，将根据公路工程监理有关规定以及本工程实际情况制定监理管理办法和监理工作履约考评与奖罚办法等，作为合同文件组成部分，监理人需遵守执行，且不得因此向发包人提出索赔。

# 第 二 卷

## 第五篇  监理规范

执行《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2006），该规范是中华人民共和国行业标准，交通运输部以“交通部公告2006年第40号”发布，由人民交通出版社出版。此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分。

## 第六篇  工程专用规范

一、监理规范

本规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》（ JTG G10-2006）的基础上自行编制，但不得与国家、交通运输部（原交通部）及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。

针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并提供给投标人。

## 第七篇  技术规范

技术规范包括以下内容：

1、本工程施工合同段招标文件中的技术规范

2、国家和广东省现行的其他公路建设标准、规范、规程及法律、法规及相关文件。

# 第 三 卷

## 第八篇  投标文件格式

第一个信封

一、商务文件格式

二、技术建议书格式

第二个信封

三、财务建议书格式

一﹑商务文件格式

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程

施工监理（第JL-  合同段）

投  标  文  件

商务文件

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目   录

（一）投标书

（二）法定代表人身份证明

（三）授权书

（四）投标保证金

（五）资格审查资料

1、投标人企业资质及信誉

附件A-1  投标人总体情况一览表

附件A-2  财务状况表

附件A-3  投标人近年已完成的同类工程表

附件A-4  投标人在监工程项目表

附件A-5  诉讼和履约情况表

2、监理机构及人员资质

附件B-1  拟投入监理人员情况汇总表

附件B-2  拟投入的总监理工程师(以及备选人)工作简历表

附件B-3  拟投入本工程的试验、检测仪器、办公、生活及交通设施表

- 广东省信用评价等级的申请承诺书

（七）投标人自评分表

（八）业绩汇总表

（九）其他材料

（一）投标书

致：广东佛清广高速公路发展有限公司

我方经认真分析、研究了贵方提供的佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）的招标文件（含补遗书第   号至第   号），并考察现场后，决定参加该项目投标。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术建议书确定的投入力量和工作方法，遵照监理招标文件中提出的各项要求，我方将以财务建议书的报价承担并完成标段工程在施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作；并负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。

总监理工程师：   （姓名）   ，证书号码：           。

我方投标文件由商务文件、技术建议书、财务建议书组成。我方已按招标文件的要求提交了投标保证金，并同意从招标文件规定的递交投标文件截止时间起 120 日内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标或落标通知。

如果你方接受我方的投标，我们将保证在接到发包人的进驻通知后 10 日内进驻现场并开展监理工作。

在监理合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

我方在此声明，所递交的投标文件不存在第二章“投标人须知”第2.5项规定的任何一种情形。

如果我方在接到中标通知书后30日内未能或拒绝与贵方签订监理合同协议书，或未能按招标文件规定的时间递交履约保证金，贵方有权没收投标保证金，并依序确定其他中标候选人为中标人。

投标人：          （全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日期：            年      月       日

投标书附录

说明：1．下表所有数据须由投标人签署确认，并随投标书一起报送；

2．数据栏中，对数据的限额说明见合同条款。

3．本表各项内容可根据工程项目情况进行扩充、修改。

| 序号 | 事项 | 合同条款 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入监理人员数量 | 2.4.1 | 人 |
| 2 | 赔偿的限额 | 4.4 | 监理人的赔偿限额：监理服务费的10％ 发包人的赔偿限额：监理服务费的10％ |
| 3 | 监理服务期 | 5.2 | 个月 |
|  | 其中：施工准备阶段 |  | 个月 |
|  | 施工阶段 |  | 个月（暂定，依据实际工期而调整） |
|  | 交工验收与缺陷责任期阶段 |  | 个月 |
| 4 | 动员预付款 | 6.3.1 | 监理服务费的10％ |
| 5 | 履约保证金 | 6.3.2 | 监理服务费的10％ |
| 6 | 监理服务费支付期限 | 6.3.8 | 支付期限为28日 |

投标人：        （全称）      （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：    （签字）

日期：              年         月         日

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名：  （签名）        性别：          年龄：          职务：          系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （全称）（盖章）

日  期：            年       月      日

注：1.签字必须为法定代表人的亲笔签名，不得使用印章、签名章等代替。

2.附法定代表人身份证的复印件（须能反映发证机关且为第二代身份证）。

3. 投标人应对其法定代表人身份证明的真实性作出有效公证。

（三）授权书

致：广东佛清广高速公路发展有限公司

（投标人全称） （职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务）  （姓名）为我单位的合法代理人。该代理人在佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）的投标过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

投标人：           （全称）（盖章）

授权人：               （签字）

被授权的代理人：         （签字）

日  期：             年       月      日

注：1、在授权书后应提供被授权的代理人的身份证彩色复印件或彩色扫描件（须能反映发证机关且为第二代身份证）。

2、在授权书后应附有经公证机关加盖钢印并由公证员加盖签名章的完整的公证书（含公证书的封面及封底），若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求，将导致初步评审的不通过。

3、如法定代表人本人亲自签署投标文件，则不需提交“授权书”。

4、须公证的内容至少包括授权人的签字、被授权的代理人的签字、投标人公章。

（四）投标保证金

投标人应在此提供相应的银行凭证彩色复印件（加盖投标单位公章）。

（五）资格审查资料

1、投标人企业资质及信誉

附件A-1  投标人总体情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  | 后勤人员 |  |
| 45岁以下 |  |  | 45～60岁 |  |  |  |  | 60岁以上 |  |  |  |
| 近 3 年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1.本表后应附公司资质简介（由投标人进行文字论述）、企业营业执照（含年检合格证明材料）、监理资质证书（在有效期内）、基本账户开户许可证等相关资料复印件〔加盖公章）及组织机构框图且加盖公章（格式自定）。投标人还应附股东持股或出资额情况及由法定的社会验资机构出具的验资报告等资料。

- 附件A-2  财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二.净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三.总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四.固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 五.流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六.流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七.负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八.营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九.净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十.现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一.主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |
| 十二、近三年营业额累计（万元） |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1.本表后应附近三年（2013年～2015年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见（报告），主要提供（不限于）资产负债表、现金流量表、利润表、完税凭证和能反映关联企业交易信息的复印件。复印件必须清晰可辨，与原件页面大小一致（不允许多页拼接复印）。本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

附件A-3  投标人近年已完成的同类工程表

| 项目名称或指标 |  | 单 位 | 1 | 2 | … | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同号（起讫桩号） |  |  |  |  |  |  |
| 公 路 里 程 |  | km |  |  |  |  |
| 公路等级／行车道数 |  |  |  |  |  |  |
| 路基工程 |  | km |  |  |  |  |
| 路面工程 | 沥青砼路面 | km |  |  |  |  |
| 桥梁工程 | 特大桥 | m／座 |  |  |  | 注明最长桥梁的桥长、最大跨径长度及结构类型 |
|  | 大桥 | m／座 |  |  |  | 注明最长桥梁的桥长、最大跨径长度及结构类型 |
| 开工日期／交工日期 |  | 年 月／年 月 |  |  |  |  |
| 监理服务合同价 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 交（竣）工质量评定等级 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 页码范围 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1、列出近5年（2011年8月1日至申请文件递交之日止）已完成的与本工程的规模类似的监理工程简况，投标人必须在本表后同时附证明资料：①中标通知书、②合同协议书、③交工验收报告（或项目评定书或质量评定书）三份资料的复印件作为有效的业绩证明，完成时间以交工验收报告为准。

2、有关资料应能清晰表达投标人填写业绩的有关数据及内容，如上述三份资料不能体现工程项目的相应情况，还需要附发包人证明资料，加盖发包人公章。不能合理判定的工程项目,业绩不予计算。各项目业绩应填报有关数据所在位置的页码。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料以证明其所附业绩的继承性。

附件A-4  投标人在监工程项目表

| 项目名称或指标 |  | 单 位 | 1 | 2 | … | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同号（起讫桩号） |  |  |  |  |  |  |
| 公 路 里 程 |  | km |  |  |  |  |
| 公路等级／行车道数 |  |  |  |  |  |  |
| 路基工程 |  | km |  |  |  |  |
| 路面工程 | 沥青砼路面 | km |  |  |  |  |
| 桥梁工程 | 特大桥 | m／座 |  |  |  | 注明最长桥梁的桥长、最大跨径长度及结构类型 |
|  | 大桥 | m／座 |  |  |  | 注明最长桥梁的桥长、最大跨径长度及结构类型 |
| 交通安全设施工程 |  | km |  |  |  |  |
| 开工日期／交工日期 |  | 年 月／年月 |  |  |  |  |
| 监理服务合同价 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 总监理工程师姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 页码范围 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：列出投标人目前正在进行和已签订合同但尚未实施的单项监理工程，将所列工程的合同协议书复印件附于本表后。

附件A-5  诉讼和履约情况表

| 项 目 | 投标人情况 |
| --- | --- |
| 诉讼和履约 |  |

投标人：（公章）

注：投标人应对照招标文件对投标人的资格审查最低要求“附件4-7 资格审查要求（诉讼和履约最低要求）”中所列事项如实填写。

2、监理机构及人员资质

附件B-1  拟投入的监理人员情况汇总表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 工作年限 |  |  |  |  | 专业技术 职称 |  |  | 监理工程师或培训证书 |  | 身份证号码 | 岗位登记单位及状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 施工 | 管理 | 监理 | 检测 | 初级 | 中级 | 高级 | 证书名称 | 编号 |  |  |  |
| 1 |  |  | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1、岗位登记单位及状态指拟投入的监理工程师其资格证书目前是否在投标人处登记。

2、投标人须按招标文件“附件4-3  资格审查要求（人员最低要求）”填写人员相关信息。

附件B-2  拟投入的总监理工程师(以及备选人)工作简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 监理资质 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 本项目拟出任职务 |  |  |  | 工作年限 |  |  | 专业工作年限 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  | 工程名称 |  | 在工程中担任岗位 |  |  | 主要工作 |  | 证明人 | 联系电话 |
| 目前承担工作或在监工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在监项目开、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：总监理工程师(以及备选人)必须为投标人自有人员，在本表后附其：社保证明材料、监理工程师证书、岗位登记单位（在交通运输部工程质量监督局——行业数据信息查询——监理人员查询中查询此人现聘用单位，并将此网页截图作为人员岗位登记单位证明材料）、职称证书、身份证和业绩证明材料复印件。

附件B-3  拟投入的试验、检测仪器，办公、生活及交通设施表

| 仪器、设备与 设施名称 | 型号、 产地 | 用途、功能规格 | 数量 |  |  |  | 设备寿命（年） | 已使用年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 试验、检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公、生活用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：

1、投标人应根据本工程的实际情况配备所需的试验、检测、测量仪器、交通设施及办公设备。上述租赁与新购设施的初步落实程度，应在备注中注明。中标后，经业主同意，自有试验、检测仪器更改为租赁或新购的，功能规格不低于本表所填报数据。

（六）关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致：广东佛清广高速公路发展有限公司

按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）的招标中，第×次使用广东省交通运输厅发布的201×年度信用评价××等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用××等级结果参与投标的机会。当累计使用超过粤交基〔2014〕564号规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反粤交基〔2014〕564号规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理，自愿放弃本次招标的投标资格。

附件：本单位使用201×年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

投标单位名称：     （盖章）

法定代表人或其授权签字人：（签名）

年    月    日

注明：1、此申请承诺书只需AA、A级企业填写，和附表一起编入投标文件中；

2、不承诺使用广东省信用等级结果的AA、A级企业、其他级别企业仅保留本申请承诺书的格式，但需要对本企业所处信用级别备注说明。

附表：

××单位使用201×年度广东省公路水运工程从业单位

信用等级情况汇总表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 （年月日） | 使用信用等级（AA/A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：应如实填报信用评价等级使用情况的。

（七）投标人自评分表

适用于第JL-1、JL-3合同段：

| 评分因素 |  | 评分标准 | 自评分 | 评分情况说明 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理 业绩 （20分） | 路基工程 （4分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
|  | 路面工程 （4分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
|  | 桥梁工程 （8分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
|  | 交通安全设施工程（4分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| 履约信誉 （15分） |  | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| 监理人员及机构设置 （10分） |  | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| 监理设施和设备 （5分） |  | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：

法定代表人或其授权的代理人：                (签字)

日期：    年    月    日

（七）投标人自评分表

适用于第JL-2合同段：

| 评分因素 |  | 评分标准 | 自评分 | 评分情况说明 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理 业绩 （20分） | 路基工程 （3分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
|  | 路面工程 （3分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
|  | 桥梁工程 （7分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
|  | 隧道工程 （7分） | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| 履约信誉 （15分） |  | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| 监理人员及机构设置 （10分） |  | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| 监理设施和设备 （5分） |  | 与评标办法规定一致 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：

法定代表人或其授权的代理人：                (签字)

日期：    年    月    日

（八）业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 路基里程 （km） | 路面里程（km） | 特大桥（座） | 大桥（座） | 特长隧道（座） | 长隧道（座） | 交安里程（km） | 交工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）其它材料

请提供与本项目投标有关的其他材料。

投标人：（公章）

注：1、详细说明投标人在近三年内被省级及以上政府主管部门通报或取消投标资格的情况。

- 近五年内所施工的合同工程项目（仅限于公路工程项目）获奖情况。

- 在本表后附投标人、法定代表人、项目总监理工程师（含备选）行贿犯罪行为的查询结果证明材料原件（投标人所在地人民检察院提供的查询结果）；

4、其它与招标投标有关的所有资料。

二、技术建议书格式

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程

施工监理（第JL-  合同段）

投  标  文  件

技术建议书

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

（一）格式要求

技术建议书格式要求见投标人须知相关条款。

（二）技术建议书的编制要求

1. 工程概述：主要对拟投监理合同段的工程总体概况进行简单描述。

2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理合同段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

3. 现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理合同段的组织机构设置。

4. 监理仪器、设备和设施的配备：监理人根据拟投监理合同段的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

5. 监理大纲和措施：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、施工安全控制、进度控制、费用控制、合同管理、施工环境保护、信息管理、文件资料管理、协调工作等方面进行监理的工作方法、流程、措施做简要阐述。

6. 本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。

7．监理工作管理制度。

8. 对本工程建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理人可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。

三、财务建议书格式

佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程

施工监理（第JL-  合同段）

投  标  文  件

财务建议书

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目录

（一）财务建议书递交函

（二）财务建议书说明

（三）监理服务费报价表

（一）财务建议书递交函

致：广东佛清广高速公路发展有限公司

我方郑重承诺，如中标，将以本财务建议书填报的监理服务总费用人民币（大写）       元（¥     元），承担并完成佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）的工程在施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作；并负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。

其中：施工阶段监理服务费（含施工准备阶段）：         元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费：        元；

投标人：         （全称）（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：     （签字）

日  期：       年       月       日

（二）财务建议书说明

（由投标人对其财务建议书及报价在如下几方面进行文字说明）

本财务建议书的最终报价，是我公司完成拟投标监理工程的总体报价，涵盖了与实施工程监理工作有关的全部费用。

1.本工程监理服务期；

2.监理服务费报价涵盖内容及报价原则的阐述；

……

- （三）监理服务费报价表

报价说明

附件D  工程监理服务费报价汇总表

附件D-1  施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费计算表

附件D-2  交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费计算表

附件D-3  监理人员工作计划安排表

附件D-4  监理设施进出场时间表

- 报价说明

1、投标人应根据现行有关工程监理服务收费标准以及本小节规定的报价内容，结合本单位和本工程的实际情况，首先确定施工阶段（含施工准备阶段）和交工验收与缺陷责任期阶段投标报价，在此监理费的基础上，再按附件D设定的数学逻辑关系分别计算出工程监理奖金、优监优酬价款、暂定金额、监理服务费用合计。

2、施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费包括两部分，第一部分是现场监理服务费，用于直接支付派驻现场的监理人员和在现场配置的各类设备、设施的费用；第二部分为监理公司取费，包括公司管理费、利润和各种税金等，公司取费按现场监理服务费的70％计取，业主将按照合同专用条款第6.3.5款的规定对这两部分费用分别进行计量支付。

3、现场监理服务费用包括以下内容：

3.1 监理人员费用

(1) 监理人员费用应包括以下内容：

a. 基本工资；

b. 各种补助（交通费、防暑降温费等）；

c. 各项津贴（野外津贴、伙食津贴、住宿津贴）；

d. 加班费（法定节、假日的加班和法定工作时间以外的延时工作、按《劳动法》的规定办法）；

e. 个人应缴纳的各类社保费用；

f. 其它（个人所得税等）；

(2) 监理人员费用的计量支付原则：

施工阶段（含施工准备阶段）监理人员费用根据经过业主批准的实际进场的监理人员数量、监理服务时间，按照发包人制定的履约考评与奖罚办法相关规定计量支付。

投标人财务建议书报价表中监理人员月工资单价不得低于下表的最低标准，下表的最高标准仅作为投标报价参考：

| 岗位 | 月工资（元/月） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低标准 | 最高标准 |  |
| 总监 | 13000 | 18000 | 含工资个人所得税、不含劳动者五险一金 |
| 专业监理工程师 | 7000 | 10000 |  |
| 监理员 | 4500 | 6000 |  |

3.2交通工具费

(1) 交通工具费包括车辆的折旧、维护、燃油及使用费等（不计残值），并包括司机费用。

(2) 交通工具费的计量支付原则：

交通车辆费按不同型号的台·月单价，按经过业主批准进场的实际发生的车辆数量、使用时间进行支付(交工验收与缺陷责任期的交通工具费包含在按合同约定的人员费用中)。越野车报价不超过8000元/台月，皮卡报价不超过6000元/台月。

3.3 监理办公用房及办公设施费用

(1) 监理办公用房及办公设施费用的组成

包括办公用房的租赁、维护及使用费，以及办公设施的折旧、维护、使用、办公耗材等费用，该笔费用应在满足招标文件资格审查要求（附件4）和合同专用条款第2.7款提出的配置标准的基础上，由投标人测算一个综合的月单价，该单价包括了每个月内用到的全部各类房屋、设备及设施的全部费用。

(2) 计量支付原则

监理办公用房及办公设施费将从上述办公用房及办公设施按合同规定的标准配置齐全并经验收合格后开始计量支付，至本项目各合同段交工验收结束后2个月计量支付完毕，在上述时间之后的缺陷责任期间的监理办公用房及办公设施费不再另行计量支付。

3.4 监理生活用房及生活设施费用

(1) 监理生活用房及生活设施费用的组成

包括生活用房的租赁、维护及使用费，以及生活设施的折旧、维护、使用、日常消耗品等费用，该笔费用应在满足招标文件资格审查要求（附件4）和合同专用条款第2.7款提出的配置标准的基础上，由投标人测算一个综合的月单价，该单价包括了每个月内用到的全部各类房屋、设施及日常消耗品的全部费用。

(2) 计量支付原则

监理生活用房及生活设施费将从上述生活用房及生活设施按合同规定的标准配置齐全并经验收合格后开始计量支付，至本项目各合同段交工验收结束后2个月计量支付完毕，在上述时间之后的缺陷责任期间的监理生活用房及生活设施费不再另行计量支付。

4 公司取费按现场监理服务费的70％计取：

(1) 公司取费应包括以下内容：

a. 法定提留基金（工会、教育、职工福利、住房、养老等）；

b. 上级单位管理费；

c. 法定税收；

d. 监理单位各项管理费用；

e. 监理单位的合理利润；

f. 发生的各项财务费用；

g. 公司为现场监理人员缴纳的社会保险；

h. 公司为现场监理人员缴纳的人身意外保险；

i. 公司对现场监理人员的内部奖励费用；

j. 报价清单中未列出的其它辅助人员的费用；

k. 其他费用。

(2) 公司取费的计量支付原则：

公司取费按月支付，即按每月计量的现场监理服务费（其中现场人员费用计算原则为：a、人员工资按投标人财务建议书监理服务费报价表填报单价；b、人员数量按每月经过业主批准的实际进场的监理人员数量）的70％计取，发包人将按照合同专用条款第4.1款以及发包人制定的履约考评与奖罚办法的规定对公司取费进行计量支付。

5、清单中所有项目及报价均包括了监理单位为完成合同所需的一切费用及各种税金、规费以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

6、在现场监理服务费细目清单中未列出的其他辅助人员（包括后勤、厨师、保安、清洁人员等）的费用应包含在公司取费中，业主不另行支付。

7、其它不单独计量支付，但应包含在监理报价中的费用如下：

(1) 投标人在中标后应根据清远市公共资源交易中心的规定缴纳交易服务费，该费用包含在监理报价中，业主不另行计量支付。

(2) 监理单位派驻现场的监理人员人身保险、自备设备等财产的有关保险由监理单位自行办理，保险费由监理单位承担并支付，并包含在报价清单其他细目单价或总额价中，业主不另行支付。

(3)除试验检测单位完成的试验检测项目、部分特殊的试验检测项目由业主另行委托给其它试验检测机构之外，其他试验检测项目均应由监理单位自行完成。在由监理单位负责完成的试验检测项目中，如有对外委托的试验检测项目，外委费用由监理单位自行负责，并含入监理报价中，业主不另行支付。

(4)监理服务期满后，监理单位应配合业主进行本工程的交竣工验收和审计等相关工作，与此有关的一切后续服务费用均应包含在报价清单其他细目单价或总额价中，业主不另行支付。与竣工文件编制工作相关的一切费用包含在报价清单其他细目单价或总额价中，业主不另行支付。

(5) 监理单位应负责所监理各标段的计量支付报表编制及修订工作，与此有关的一切费用均应包含在报价清单其他细目单价或总额价中，业主不另行支付。

8.暂定金额

暂定金额按附件D“监理服务费报价汇总表”序号5的规定计算（其中据此计算的暂定金额应包含8.1项费用），计入投标总价，暂定金额按合同专用条款第6.3.10款的规定进行支付。

8.1项目管理系统软件专项费用：本项目提供项目管理系统软件的单位由业主和监理单位共同选定。与此项相关所发生的一切费用，纳入报价，按20万元在附件D《监理服务费报价汇总表》第5项“暂定金额”中计列。

9、招标人为本次施工监理招标设定了下浮率范围和有效投标价范围，投标人需根据评标办法中相关条款要求进行报价。

10、投标人在填写附表D-1-1时应注意，监理人员服务费的合计金额应在现场监理服务费合计费用的65%～80%范围内，如果超出此范围，业主有权在合同谈判与澄清期间，在保持总价不变的前提下按不平衡报价的原则进行调整。

11、投标人在填写附表D-3、D-4时应注意，承诺投入的监理人员、监理设施的进出场时间必须结合工程情况合理设置，如业主认为监理人员、监理设施的进出场时间的设置不合理，业主有权在合同谈判与澄清期间，在保持总价不变的前提下按不平衡报价的原则进行调整。

12、投标人在确定了施工阶段(含施工准备阶段)的监理服务费和现场监理服务费之后，应将现场监理服务费所包括的内容按照附表D-1-1的格式和要求逐项进行分解。按照附表D-1-1分解出来的细目清单，在经过算术性修正或不平衡报价调整（如有）后将作为合同清单，以此为依据进行中间计量。

13、由营业税改增值税政策影响导致监理人须配合发包人财务抵扣需要而增加的相关工作量，投标人须综合考虑投标报价，招标人不再另行支付相关费用。

14、本节的报价内容应与投标须知、合同条件等文件结合起来理解或解释。

- 附件D 工程监理服务费报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段（含施工准备阶段） |  | 与附件D-1中序号1的金额一致 |
| 2 | 交工验收与缺陷责任期阶段 |  | 与附件D-2中最后一行的合计金额一致 |
| 3 | 工程监理奖金 |  | =[（1）+（2）]× 4 % |
| 4 | 优监优酬价款 |  | =[（1）+（2）]× 1.5 % |
| 5 | 暂定金额 |  | =[（1）+（2）]×5% |
| 6 | 监理服务费用合计 |  | =（1）+（2）+（3）+（4）+（5） |

投标人：（公章）

附件D-1施工阶段（含施工准备阶段）监理服务费计算表

| 序号 | 项目 | 数额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务费（小写） |  | =现场监理服务费（1.1）*170% |
| 1.1 | 现场监理服务费 |  | 投标人填写 |
| 1.2 | 公司取费 |  | =现场监理服务费（1.1）*70% |

投标人：（公章）

附表D-1-1：现场监理服务费细目清单

单位： 人民币元

| 序号 | 人员 | 细目数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监理人员费用 | ①数量 | ②投入时间（月） | ③单价(元/人月) | 合计（①×②×③） |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 2 | 路基工程师 |  |  |  |  |
| 3 | 路面工程师 |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁工程师 |  |  |  |  |
| 5 | 隧道工程师 |  |  |  |  |
| 6 | 合同管理工程师 |  |  |  |  |
| 7 | 测量工程师 |  |  |  |  |
| 8 | 试验检测工程师 |  |  |  |  |
| 9 | 安全环保工程师 |  |  |  |  |
| 10 | 交通安全设施工程师 |  |  |  |  |
| 11 | 地质工程工程师 |  |  |  |  |
| 12 | 档案及竣工资料负责人 |  |  |  |  |
| 13 | 监理员 |  |  |  |  |
| 14 | 测量员 |  |  |  |  |
| 二 | 交通工具费用 | ①数量 | ②投入时间（月） | ③单价(元/台月) | 合计（①×②×③） |
| 1 | 越野车 |  |  |  |  |
| 2 | 皮卡 |  |  |  |  |
| 三 | 试验检测设备及试验室费用 | ①数量 | ②投入时间（月） | ③单价(元/月) | 合计（②×③） |
| 1 | 试验检测设备及试验室费用 | 整套注 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 四 | 监理办公用房及办公设施费用 | ①数量 | ②投入时间（月） | ③单价(元/月) | 合计（②×③） |
| 1 | 监理办公用房及办公设施费用 | 整套注 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 五 | 监理生活用房及生活设施费用 | ①数量 | ②投入时间（月） | ③单价(元/月) | 合计（②×③） |
| 1 | 监理生活用房及生活设施费用 | 整套注 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 施工期现场监理服务费合计（注解2） |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：1、监理用房及各类仪器、设备及设施的数量应在满足合同专用条款第2.7款及招标文件提出的标准的基础上，由投标人测算一个综合的月单价，该单价包括了在监理服务期的每个月内用到的全部各类房屋、仪器、设备及设施的全部费用。

2、本表计算出来的施工期现场监理服务费合计金额应与附件D-1序号1.1金额保持一致，如有不一致，应以D-1序号1.1金额为准，并按比例对本表各细目作相应调整。

3、监理人员投入时间为相应人员的平均时间，与附件D-3应一致。交通工具投入时间为相应交通的平均时间，与附件D-4应一致。

- 附件D-2交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费计算表

| 序号 | 拟投入监理人员姓名 | 监理职务 | 服务时间（日） | 日监理服务费（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 2 |  | 合同管理工程师 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全环保工程师 |  |  |  |  |
| 合计 | 交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费计算表中，监理单位须投入的人员数量（3人）、职务、服务时间如上表所示，监理人须对日监理服务费进行报价。监理服务费最终结算时，发包人将按照交工验收与缺陷责任期阶段监理人的实际服务时间进行结算。

- 附件D-3监理人员工作计划安排表

| 序号 | 姓名 | 监理 职务 | 驻场 时间 （月） | 监理人员投入安排（共 个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月应在工地的 监理人员合计（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：

1、按照拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为：进场时间为当月第一日；在岗表示为“-”。

- 附件D-4 监理设施进出场时间表

| 时段 | 监理设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通设施 | 通讯设施 | 办公设施 | 生活设施 | 试验、检测、测量仪器 | 其它 |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 月 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

## 第九篇 中标通知书格式

## 第十篇  监理合同协议书格式

监理合同协议书

（本格式为监理合同协议书格式，投标人不需填写）

本协议书由              （以下简“发包人）”为一方，与（监理人全称）  （以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）提供监理服务，并巳接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

（1）项目名称：                               ；

（2）工程名称：                               ；

（3）工程地址：                              ；

（4）工程内容：                                ；

（5）资金来源：                               ；

（6）总监理工程师姓名及证书号码：                。

二、工程监理范围

（1）佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理第JL-  合同段路基、路面、桥涵、预制、隧道、绿化、交通安全设施等工程（不含机电、房建工程）的施工监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作；

（2）监理人负责原抽检的旁站工作（监理人不须设立监理中心试验室，只配备现场原位试验检测设备）。

三、监理服务期

监理服 务期 ：      个月（ 其中 ：施工 准备 阶段监 理       个 月，施 工阶 段监 理   个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理     个月）。

四、监理服务费用

监理服务费总价：（大写）                 元（￥               ）；

其中：施工阶段监理服务费（含施工准备阶段）                   元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费                     元。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

（1）监理合同协议书及附件( 含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标书和投标书附录；

（4）合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）合同通用条款；

（6）工程专用规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）监理规范；

（8）技术规范；

（9）技术建议书；

（10）财务建议书；

（11）监理机构及人员资质；

（12）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双

方最后充确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本四份，双方各执二份。

发包人：                    （盖章）          监理人：  (全称)   （盖章）

法定代表人                                     法定代表人

或其授权的代理人：    （签字）              或其授权的代理人：    （签字）

日期：         年    月    日                   日期：         年    月    日

单位地址：                                     单位地址：

邮编：                                         邮编：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：

账号：

廉  政  合  同

（本格式为廉政合同格式，投标人不需填写）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）项目建设中的党风廉 政建设 ，保 证 工程 建设 高 效优 质， 保 证建 设 资金 的安全和有效使用以及投资效益，                  （以下称甲方）与     （监理人全称）      （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条   甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘 密和合同文件另有规定之外 ），不得损害国家和集体利 益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条   乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。

第四条   违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交 通工程建 设主管部 门给予乙 方一至 三年内不 得进入其 主管的交 通工程建设市场的处罚。

第五 条   双方约定 ：本合 同由双 方或双 方上级 单位的 纪检监察 机关负 责监督 执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条   本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条   本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条   本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本一式四份，甲、乙双方各执二份。

发包人：                      （盖章）  监理人：       （全称）    （盖章）

法定代表人或                            法定代表人或

其授权的代理人：             （签名）   其授权的代理人：             （签名）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：      年     月     日            日期：      年     月     日

安 全 生 产 合 同

（本格式为安全生产合同格式，投标人不需填写）

根据国务院《建设工程安全 生产管理条例》，交通部《 公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                （以下简称“甲方”）与监理人    （监理人全称）（以下简称“乙方”）签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生 产的法律法规有关安全生 产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求：

2、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度；

3、加强安全生产的管理力度 ，做到生产与安全工作同 时计划、布置、检查、评比和总结；

4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级主管部门有关安全生产的精神；

5、联合乙方对施工现场及取 、弃土场等进行安全生产 检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生 产的法律法规的规定，认 真细致地做好本项目的安全生产工作；

2、根据国家有关安全生产的 法律法规以及甲方与施工 单位签订的施工承包合同和安全生产合同，对施工单位的施工安全提出明确要求，把施工技术和安全生产同时交底。落实施工单位制订实施性安全生产措施制度，指导生产作业；

3、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安 全”的原 则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、监理人员，必须自觉执行安全生产的规章制度，有效防止安全事故；

4、配合甲方对施工现场及取 、弃土场等进行安全生产 检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

四、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本一式四份，甲、乙双方各执二份。合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

此页无正文

发包人：                        （盖章） 监理人：    （全称）       （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：            （签名）     其授权的代理人：              （签名）

地址：                                       地址：

电话：                                     电话：

日期：      年     月     日                日期：      年     月     日

## 第十一篇  银行预付款保函格式

银行预付款保函

致：                         （招标人）

鉴于（监理人全称）（以下称“监理人”）与                 （以下称“发包人”）已签订佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程施工监理（第JL-   监理合同段）合同协议书，根据该合同约定，发包人将支付监理人一笔金额为人民币（大写）           元（￥       ）预付款，而监理人须向发包人提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的保函。

本保函的义务是：我们在接到发包人提出的因监理人在履行监理合同过程中，未能履行或违背监理合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14日内，在上述担保的限额内，向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向监理人索要上述款项。我行还同意，任何对协议条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

担保银行：   （全称）（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：  （签字）

日期：         年    月    日

注：

监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

## 第十二篇  银行履约保函格式

银行履约保函

致： （发包人全称）

鉴于  （监理人全称）  （以下称“监理人”）与 （发包人全称） （以下称“发包人”）已签订       项目      工程第      监理合同段的监理合同协议书，并保证按协议约定承担监理服务工作，我们愿出具保函为监理人提供担保，金额为人民币（大写）      万元（¥           ）。

本保函的义务是：我们在接到发包人提出的因监理人在履行协议过程中，未能履行或违背协议规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保的限额内，向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向监理人索要上述款项。我行还同意，任何对协议条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自不迟于合同生效之日起生效，至不早于签发合同工程交工证书之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。本保函到期后，无论正本是否退回我行，该保函自动失效。

担保银行：（全  称）（盖  章）

法定代表人

或其授权的代理人：（签名）

日期：       年      月       日

注:监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

# 第 四 卷

## 第十三篇  图纸和资料

（相关图纸、资料、文件另册，图纸和资料供投标人编制投标文件时参考）

单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上。

管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。

国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属 “母公司”，其一级子公司可同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。

[?]采用资格预审时，招标人应编制资格预审文件。资格预审文件包括招标公告、申请人须知、资格审查要求、资格审查办法、资格预审申请文件格式等内容。资格审查要求应按照本范本附件5内容编写，并执行《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通部2015年第24号令）规定的资格审查办法。

[?]如资格预审与招标文件发售间隔时间较长或因不可抗力，导致主要监理人员必须更换时，应征得招标人书面同意且更换人员资质不得低于被更换人员。

[?]如组织现场考察，建议安排在发售招标文件后立即组织为宜，以避免非本地投标人的往返。

[?]标前会议的召开时间和招标文件开始发售的时间应有一定间隔，以便使投标人仔细阅读文件和准备提问。

[?]施工阶段监理服务费应包含施工准备阶段和施工阶段的监理服务费用，后同。

[?]招标人可根据交通运输主管部门确定的投标人信用评价状况适当增加投标保证金额度。投标人拟投多个合同段的，应对所投合同段分别提交投标保证金。

[?]投标文件有效期一般为60~120日。

[?]招标文件应规定技术建议书无标识具体要求，包括纸张与装订、封面、封底、侧封以及正文的格式等。

[?]如技术建议书采用无标识方式招标，本款应与14.1款共同使用。

[?]自发售招标文件之日起至提交投标文件截止之日止不得少于20日。

[?]本条中递交投标文件的地址与招标公告（投标邀请书）中规定的递交地址应一致；若此地址与招标人地址不相同时，应注意避免投标文件送达错误。

[?]财务建议书信封的保存，也可按招标工程所在地招标主管部门规定执行。

[?]招标人可组织二次开标并设定开标程序，如不组织二次开标应将结果告知各投标人。

[?]招标人要求中标人提供履约担保的，履约担保金额不应超过合同金额的5%。招标人可根据投标人信用评价状况适当增减履约担保额度。招标人要求中标人提供履约担保后，一般不应再要求其提供质量保证金等其他方面的担保。