市级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：贫困重度残疾人家庭无障碍改造

市级预算部门：（公章）清远市残疾人联合会

填报人姓名：王建华

联系电话：0763-3369506

填报日期：2019年4月2日

市级财政项目支出绩效自评报告

（贫困重度残疾人家庭无障碍改造补助经费）

- 基本情况

- 项目资金概况

# 根据《广东省残联关于贯彻落实全国贫困重度残疾人家庭无障碍改造现场会精神的通知》（粤残联[2018]84号）和《关于加快推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（粤残联[2018]91号）的文件要求。我市对贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作十分重视，结合工作实际情况，专项安排配套补助资金。2018年下达预算补助资金100万元，追加资金101292元，合计金额为110.1万元，完成改造任务数1468户，平均毎户市级配套补助标准750元。

- （二）资金到位及支付情况：

- 资金到位率100%，支出率100%，市级配套补助资金于2018年6月全部划拨到各县（市、区）。其中：清城区93750元，清新区206250元，佛冈县291000元，连州市210000元，阳山县131250元，,连南县51000元，连山县19500元，英德市98250元。总合计金额为1101000元。资金划到各县（市、区）后，由各县（市、区）按相关规定专款使用。目前，改造任务全部完成，等待验收结算。

# （三）资金管理制度及执行情况：

# 根据省残联《关于加快推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（粤残联[2018]91号）文件要求，2018年，我市按照残疾人居家环境无障碍改造要求，在项目实施期间，市残联多次到各县（市、区）开展检查、督查，确保项目顺利实施，按时完成。

- （四）自评结论及简要分析：

- 我们认为，2018年我市贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作补助专项资金执行情况良好。主要体现在：一是资金配套到位；二是资金拨付及时规范；三是严格做到专款专用。

- 主要绩效及管理措施分析

- 专项资金绩效目标与完成情况

- 2018年计划补助金额110.1万元，实际支出金额1101.1万元，全市改造户数1468户，其中：清城区125户，获拨补助资金93750元；清新区275户，获拨补助资金206250元，；佛冈共388户，获拨补助资金291000元；连州共280户，获拨补助资金210000元；阳山共175户，获拨补助资金131250元；连南共68户，获拨补助资金51000元；连山共26户，获拨补助资金19500元；英德131户，获拨补助资金98250元。

- （二）主要成绩

1、“十三五”期间，按数据库统计全市贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作11310户，平均毎年需完成改造任务2200多户。2018年安排改造任务1468户，已按时间节点全产完成。

2、通过对贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，改善了残疾人居家生活无障碍环境，提高了1468个残疾人的生活质量，重拾了生活信心，让他们生活得更有尊严。同时在一定程度上解决了家庭照料的困难，解放了劳动力，促进了家庭生活的和谐。

3、创造了较好的社会效益，让残疾人分享到改革开放的成果，体现了党和政府对残疾人的关怀，提高了党在人民群众中的威望，密切了党群干群关系。

- 存在的问题及原因

- 工作经验不足，存在适用性不强问题。由于该项工作相对比较专业，对于基层残联来说，缺乏专业人员，在工作中的评估、审查、检查、督查能力有限，进而出现一些用户改造的效果不够理想，实用性不强，成为摆设。

- 追求任务完成，淡视改造要求。改造工作中有的地方为了完成任务，没有认真按照贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的要求进行设计改造，只是简单地配送几件辅具来代替改造工作，违背了改造为主的要求。

- 改造任务分散，难于集中技术优势。由于2018年的经费全部划拨到各县（市、区），分别由他们实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作。由于任务分散，资金分散，在项目招标中，难于吸纳到技术力量雄厚的大公司加入，所以在设计、改造上仍有不合理和质量上的问题出现。

- 四、今后工作的建议

（一）加强教育培训，提高基层服务人员业务素质。贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，牵涉到方方面面的知识，从适应残疾人康复、生活的角度，首先要对残疾人的状况及家庭环境情况要十分了解，方能对残疾人的需求进行精准的评估，制定精确改造方案，最大程度上满足残疾人的实际需求。因此，残疾人工作者的业务素质决定了工作水平。加强业务知识培训尤为重要。建议进行两级培训：一是市残联对县（市、区）残联负责该项工作的人员进行培训；二是县（市、区）残联对乡镇专职委员进行培训，提高业务水平和工作能力。

（二）加强思想教育，提高思想认识。思想认识的高度决定工作水平的高度，体现工作开展的深度。对贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，是有专门的文件要求的，不能以简单的辅具配送代替。因此，基层的工作人员要有充分的思想认识，特别是专职委员，筛查的第一手资料是由他们提供的，必须是认真负责，准确评估。一定要深入残疾人家中，实地考察，了解实际需求。而不是“估计加统计”。

（三）建议改变做法，资金集中管理，统一招标，提高技术门槛，吸纳更多、更好的技术团队加入我市贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，提高改造质量。各地残联负责本辖区的需求筛查，市残联组织力量评估，及组织技术团队负责改造，避免各地自创自为，没有统一标准，难保质量要求。